# 铁路客专安全生产管理体系文件

# 一、总 则

## (一)编制说明

为兑现合同承诺，实现我部安全生产管理目标，我部将以全新的管理理念，科学的控制手段，严格的过程控制措施，确保实现项目安全管理目标。

严格遵守国家法律、法规，认真落实铁道部、XX铁路客运专线段有限公司、中铁X局股份有限公司及X公司的有关安全管理规定，实行工程安全责任制和安全责任追究制，强化作业过程安全自制。

按照“横向到边、纵向到底，控制有效”的原则，对工程安全进行全过程、全方位、全员控制，确保不发生安全责任事故。

本体系未涉及的有关工程，待条件具备后补充编制。

## (二)编制依据

(1)《中华人民共和国安全生产法》

(2)《建设工程安全生产管理条例》

(3)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)

(4)《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)

(5)《铁路工程施工安全技术规程》(共六册) (铁建设〔2009〕181号)

(6)中铁X局XX铁路客运专线段XXX标设计文件、施工承包合同、施工组织设计

(7) XX铁路客运专线段有限公司及中铁X局XX指挥部有关安全管理文件

(8)《中铁X局股份有限公司各种管理制度汇编》、《中铁X局股份有限公司第五工程公司各种管理制度汇编》。

## (三)适用范围

本体系文件适用于中铁X局股份有限公司XX铁路客运专线XXX标第X项目部的工程施工安全管理全过程。

# 二、工程概况

## (一)工程概况

XX铁路客运专线位于陕西省和四川省境内，新建线路北起XX枢纽，向南经XX，越XX后，经XX至XX，经XX越XX山后入川，经XX市、XX县、XX县后进入XX市，接入在建的XX铁路客运专线，线路全长508.773km，其中，陕西境内XX北至XXXX线路长342.937km；四川省境内XX至XX线路长165.836km。

本标段地处XX市境内，途经XX、XX镇、XX镇、XX镇、XX镇，起止里程为D4Z461+930～D4Z512+428，全长50.602km。主要工程有：5座隧道，35座桥梁，6座框架桥，51座涵洞，箱梁制运架606孔，1个站场和1个货场还建，工程总造价27.088亿元，合同总工期57个月。

X项目部管段主要工程内容：主要工程包括桥梁17，共计长9.965km，其中，特大桥6座，大桥8座，中桥3座；隧道1座，共计长2.945km；路基工程18段，共计长8.49km；框架桥2座，共计40.26m，框架涵27座，共计611.64横延米，货场还建1个。

## (二)控制工程及重难点工程

控制工程及重难点工程：

1、我部管段XXX隧道，全长2945m，不良地质为顺层偏压，属低瓦斯隧道。测区属川西北含天然气地质构造环境，是本项目部工期控制工程，同时也是本项目部安全控制重点。

2、XXX特大桥和XX特大桥，桥梁结构形式复杂，既有简支梁，又有连续梁挂篮施工、连续梁转体施工，是本标段安全管理重点。

3、XXX特大桥和XX特大桥共计6次跨XXX铁路，临建工程多处跨油气管线，既有线施工和管线迁改安全防护，是本标段安全管理重点。

# 三、安全管理方针和目标

## (一) 安全管理方针及原则

安全管理方针：安全第一、预防为主、综合治理。

原则：坚持“管生产必须管安全”和“谁主管谁负责”；建立、健全安全生产责任制。

## (二)职业健康安全管理目标

各单位必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全管理组织机构，完善安全生产保证体系。

1、杜绝因建设引起的一般B类及以上铁路交通事故; 遏制因建设引起的一般C类及以下铁路交通事故。

2、杜绝较大及以上工程安全与交通事故，遏制一般工程安全与交通事故，实现安全管理无责任事故、员工因工零死亡、重伤比率控制在0.1人/亿元以内目标；

3、杜绝较大及以上火灾，火工产品、锅炉压力容器爆炸、机械设备事故，遏制一般事故；

4、争创局级安全标准工地；

# 四、安全生产管理

## (一) 安全生产管理体系

为了全面贯彻《安全生产法》，确保XX铁路客运专线段有限公司、中铁X局股份有限公司及X公司《安全管理办法》的落实，贯彻安全生产方针，落实安全生产制度和措施，加强现场安全管理，确保XX铁路客运专线工程项目建设的施工安全、设备安全和人员安全，项目部成立安全生产领导小组，建立安全生产组织机构和保障体系，设置安全质量环保部，促使安全管理工作规范有序，保证施工生产安全有序、稳定可控。

1、成立安全生产管理领导小组

组  长：XXX

副组长：XXX、XXX、XXX、XXX

组  员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、

XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、

XXX、XXX、XXX。

安全质量管理领导小组主要职责

(一)安全管理职责

1、贯彻执行国家、四川省关于安全生产、职业健康安全等方面的方针政策、法律法规、条例规程和公司的安全生产管理办法、规章制度、规范标准和相关规定，依法搞好安全生产管理。

2、建立以安全生产方针目标、组织机构、管理职责、管理制度、管理标准、检查标准、责任考核、教育培训、现场控制为主要内容的安全生产保证体系，确保安全保证体系有效运作。

3、建立安全教育培训制度。进入施工现场的管理人员和施工作业人员必须经安全生产教育培训合格后上岗，特殊工种作业人员必须持证上岗。对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训不合格的人员，不得上岗。

4、定期或不定期组织安全生产检查，对查出的问题及时整改到位。各单位负责人对工程项目的安全施工负责，负责落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，确保安全生产费用的有效使用，并组织制定安全事故应急救援预案，及时、如实报告安全事故等。

5、依照安全责任制的相关规定，加强本单位各层面和各岗位的安全责任考核。

6、依据XX公司标准化管理文件要求，开展现场安全文明工地建设管理工作。

7、对下列达到一定规模的工程组织编制专项施工方案，进行安全检算，经技术负责人签字，报公司工程部和指挥部审核，总监理工程师审批后实施，并安排专职安全生产管理人员进行现场监督：

8、按照标准配备安全管理职能部门和专（兼）职安全管理人员，明确管理职责和相应的安全责任。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，督促作业人员遵守安全操作规程和技术标准，及时制止并纠正违反施工安全技术规范、规程的行为，发现安全事故隐患，应及时向项目负责人和安全生产管理机构报告。

9、负责组织项目工程危险源的辨识、评价和控制，加强危险源的管理，定期检查和分析危险源的不安全因素，对危及施工安全的隐患及时处置整改。

10、组织制订安全生产应急救援预案，建立应急救援组织机构，配足应急救援人员、机具、物资、器材，并定期组织开展有针对性的演练。

11、负责组织事故的现场抢险，控制事故发展，减少事故损失，做好调查处置，按照国家有关法律和法规的规定进行上报，并按照“四不放过”的原则，分析原因，加强教育，制定措施，强化整改。

12、负责督促施工单位按照规定为从业人员办理意外伤害保险。

(二)质量管理职责

1、认真贯彻党和国家以及上级有关质量的方针、政策、法规和制度，动员干部、职工积极参加质量活动。

2、组织制定质量年度规划和阶段性计划，分解质量指标以及明确实施保证措施。

3、建立健全质量保证体系，推进质量工作全面展开。

4、指导和监督分部各级质量领导小组的工作，对质量行为、过程控制和工程实体进行监督检查。

5、定期组织召开有关质量工作会和现场经验交流会，表彰和惩罚有关单位和个人。

6、讨论决定有关质量的重大问题。

7、负责质量自控体系的正常运行。

2、安全生产组织机构框图           见附件1

3、安全生产保证体系框图           见附件2

4、根据分级管理、逐级负责的原则，项目部及作业队成立以党政一把手为组长的安全生产领导小组，健全组织体系，建立有效的安全生产保障体系。

5、设立专门的安全质量环保部，配置专职的安全工程师，专职安全员。配置数量满足工程规模和工程特点需求，保证安全管理工作正常进行。

6、安全生产实施全员、全过程、全方位管理，确保施工安全有序，稳定可控。

7、作业队要将安全责任层层分解落实到岗位、落实到具体人员，项目部每季度进行安全责任履职考核，并与绩效考核挂钩，严肃考核纪律不走形势。严格管理，努力实现安全生产的各项目标。

## (二)安全生产组织机构及管理职责

1、项目部成立以项目经理为组长，党支部书记、副经理、安全总监及总工程师为副组长，各部门部长为组员的安全生产领导小组，对本项目建设过程中安全生产方面的重大问题进行决策、管理和考核。设立安全质量环保部，负责日常安全生产管理的日常工作，负有监督、检查及管理责任。

2、项目经理是工程项目安全质量管理的第一责任人，对工程项目安全质量负总责；对强化工程项目基础管理，推进标准化建设，提升项目综合管理水平负全责。项目经理应负责落实安全质量责任制度、安全质量规章制度和操作规程，确保安全生产费用的足额投入与有效使用，并根据工程的特点组织制定安全质量施工措施，消除安全质量事故隐患。项目经理须及时、如实报告安全质量事故。分管安全生产的行政副职和总工是安全生产管理的直接领导，对本单位安全生产负有主要领导责任。其他领导按照各自分工负有相应安全责任。

3、施工技术部门是工程项目技术安全质量管理的责任部门，对项目施工技术方案、专项方案、技术交底与作业过程监督等安全质量过程标准落实负责。

4、安全质量部门是工程项目安全质量综合管理的责任部门，依照标准监督检查项目管理与作业过程的偏差，对隐患排查整治负主要责任，负责隐患整治的跟踪验证，负责安全质量控制过程偏差的原因分析，提出防范安全质量标准出现偏差的建议措施。

5、预算合同部门是工程项目合同中关于项目安全质量管理标准、目标信息传递和按工程进度进行安全生产费用计价的责任部门，负责跟踪现场施工进度，组织编制安全生产费用投入计划，编制验工计划，对安全生产费用验工计价负责；是分包方资质准入审核、合同评审与签订、定期考核评价及纠纷处理，劳务基地与劳务队伍考察、施工项目劳务人员流动管理的责任部门。

6、财务部门是工程项目安全生产费用综合管理的责任部门，负责对安全生产费用提取、使用、管理和合规性的监督。

7、物设部门是工程项目生产物资、设备安全质量管理的责任部门，对施工材料，施工机具、周转材料、安全防护用品和危爆物品等物资、材料、工具的采购、验收、储存、发放、回收等过程的安全质量合规性负责；对进入施工现场的机械设备、锅炉、压力容器等特种设备的验收使用状态和运行安全负责。

8、综合部门（办公室）是工程项目后勤综合安全管理的责任部门，对项目安全质量教育培训，安全质量文电收发、领导阅批转送负责；对项目办公区、生活区员工的职业健康、消防安全负责；对企业文化和形象宣传，后勤保障安全等工作负责。

9、试验室是工程项目施工过程的试验检测管理的责任部门，对项目施工过程中的各类试验检测、试验仪器设备校核标定等使用安全负责。

10、项目生产组织指挥系统的领工员、班组长及作业员工是安全质量工作的基础，不同岗位的员工按照企业（项目）管理流程和岗位职责要求，自接受工作派遣并在工作派遣单或技术交底签认后，对岗位作业标准和安全质量工作负责。

## (三)成立安全责任履职考核领导小组

为进一步建立健全项目部“一岗双责、岗岗有责”的安全生产责任制和责任考核体系，落实安全生产主体责任，保证安全生产投入，严格落实施工组织设计、专项技术方案、安全保证措施和应急预案，加强现场标准化建设和文明施工、环境保护管理，保证安全管理体系运转有效，确保各项安全管理目标、指标和任务的完成。结合公司《指挥部安全生产责任制管理实施办法》的要求，成立X项目部安全责任履职考核领导小组。

1、X项目部安全责任履职考核领导小组

组  长：XXX

副组长：XXX、XXX、XXX、XXX

组  员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、

XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、

XXX、XXX、XXX。

领导小组办公室设在项目部安质环保部，负责安全履职考核具体事宜。

2、考核安排

项目经理安全责任履职考核，根据管理权限由X公司进行考核。项目部按《中铁X局XX客专铁路四川段工程指挥部第X项目部安全责任履职考核表》定期组织考核,项目部各职能部门和其他管理人员安全责任履职考核实行季度考核，从2013年3季度起，每季末25日前，各职能部门和其他管理人员围绕自身安全责任、具体工作内容和工作情况，手写出书面总结，交至项目部安质环保部，每季末30日前由项目经理组织考核领导小组进行考核。

3、考核对象

考核对象：项目部除项目经理外的其他领导人员，安质环保、工程、机电、物资、财务、计合、综合、财务、工地试验室等部门负责人，专职安全员、现场专业技术管理人员、材料采购员，领工员、工班长、危险品库管员等(详见履职考核表)。

4、考核内容

项目部职能部门和其他管理人员安全责任履职考核主要内容：岗位安全责任具体落实情况、目标和指标完成情况。

5、奖  惩

员工安全履职考核结果在0～59分时，为安全履职考核不合格，取消当季绩效工资，取消当季晋级、职称评定和评先资格；员工安全履职考核结果在60～84分时，为安全履职考核基本合格，当季绩效工资按考核百分比发给，享有当季晋级、职称评定和评先资格；员工安全履职考核结果在85分以上时，为安全履职考核合格，当季发给全额绩效工作，享有当季晋级、职称评定和评先资格。

6、其 他

定期和不定期的安全检查工作情况纳入考核对象的安全责任履职考核内，安全责任履职考核结果将在项目部范围内进行通报和公示。

## (四)安全生产管理制度

1、项目部制定的安全管理制度主要内容有：⑴安全生产管理办法；⑵安全生产责任制和责任追究制度；⑶安全生产教育培训、考核制度；⑷安全技术交底制度；⑸特种作业人员持证上岗制度；⑹危险岗位操作规程、防护用具和书面告知制度；⑺意外伤害保险制度；⑻安全设施三同时制度；⑼安全生产检查、记录、闭环管理记录；⑽安全事故应急预案制度；⑾风险工程安全管理制度；⑿重大危险源管理办法；⒀安全事故报告制度；⒁安全事故调查处理办法；⒂安全事故应急处置暂行办法；⒃劳动保护和职业健康管理；⒄环保水保管理制度等34项管理制度。

2、根据本标段工程项目特点，需单独制定既有线施工安全管理办法、民用爆炸物品安全管理办法、油气管线保护管理办法、连续梁转体施工安全管理办法、瓦斯隧道施工安全管理办法、隧道工程施工安全管理办法等。

3、根据施工生产实际情况和需要，项目部需制定各类人员和设备的安全操作规程，并汇编成册，全员掌握。

## (五)安全生产控制要点

1、各单位负责人应对安全生产的重点部位高度重视，教育员工自觉地遵章守纪，做好各项安全防护工作，制定严密的施工操作规程、安全技术措施和事故应急救援预案。

2、跨越铁路施工，严格按照铁道部《既有线施工安全管理办法》和《营业线施工安全管理办法实施细则》等文件有关规定，认真做好安全防护工作，确保列车安全通过。

3、压力容器及起重机械等特种设备的使用和管理，须遵照《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）执行。

4、民爆物品使用和管理，须严格遵照关于印发《民用爆炸物品管理卡控红线实施细则》的通知（五司安质[2013]222号）执行。

5、执行《中华人民共和国消防法》，贯彻 “预防为主，防消结合”的工作方针，制定和落实消防工作逐级负责制及防火安全责任制，制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防检查和演练，确保工程建设中的消防安全。

6、建立健全内部机动车辆安全管理监控机制，经常教育机动车驾驶人员自觉遵守道路交通法律法规和规章制度，项目负责人应经常对交通安全情况进行检查，确保行车安全。

7、特殊工种必须持证上岗。高空作业人员班前严禁饮酒，并要按规定定期进行体检。张拉作业、起重设备和电器设备操作人员，必须严格按照操作规程施作，设备要定期检校，专人管理。

8、跨铁路既有线施工、连续梁转体、XXX瓦斯隧道(包括不良地质)、跨越油气管线、桥梁高墩施工等均要制定专项安全施工措施和应急预案。

## (六)安全质量责任书、承诺书、承诺卡

项目部于开工时统一组织与作业队、部门、班组签订安全质量责任书，管理人员入场时应向项目部递交安全质量责任承诺书，作业工人向和作业队项目部递交安全质量责任承诺卡。每年1月30日前应统一组织重新签订安全质量责任书，递交安全质量责任承诺书和承诺卡。

## (七)安全生产检查

1、月度安全质量大检查：于每月第4个星期天进行，由项目经理组织，副经理、总工程师、安全总监、工程部、物设部、综合部、计合部和作业队长、技术主管、安全质量管理人员参加，对管段内进行全面检查，下发检查通报。

2、项目部周安全质量检查：于每周星期日进行，项目部由总工和安全总监组织，工程部、物设部、综合部、计合部和作业队长、技术主管、安全质量管理人员参加，对管段内进行重点检查，下发检查通报。作业队长应定期组织本队主要管理人员进行安全质量检查。

3、每日安全质量巡查：由作业队专职安全员、质量员进行，填写巡查记录。

4、工序施工过程安全质量检查：由各点的技术员、领工员进行过程检查，不合格的不得进行下道工序，安全问题必须立即整改，做好过程检查记录。

5、班组检查：由班长和领工员组织本班人员进行班前安全讲话，坚持“工前、工中、工后”三检。

6、季节性、节假日、专业性安全质量检查：由安全生产领导小组组长或副组长组织，相关人员参加进行。

7、各部门日常工作范围的安全检查：各部门根据安全管理职责等进行检查，及时消除安全隐患。

对各级安全检查中发现的违章、违规、违纪行为和安全隐患，做好记录，制定整改措施，定人限期进行整改，复查销号，消除不安全因素和安全隐患。

## (八)安全生产事故处理程序

1、在发生安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告作业队长,作业队长接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并立即上报给项目经理和安质环保部。

2、发生责任人身死亡及以上事故后，项目经理立即组织抢救，按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门,并按相关规定1小时内逐级上报，以电话和书面方式上报。

3、发生伤亡事故后，相关单位根据国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》、建设部令第3号《工程建设重大事故报告和调查程序规定》进行安全事故调查处理。

4、交通事故处理由当地交通管理部门依法办理。

5、事故责任依次划分为全部责任、主要责任、重要责任、次要责任和无责任。项目部将对责任单位和个人按照公司有关管理办法进行处罚。

附件1  安全生产组织机构框图

附件2  安全生产保证体系框图

经济保证

包保责任制

奖罚分明

经济兑现

安全保证体系

思想教育保证

提高全员意识

项目部安全

领导小组

作业队安全

小组

安质环保部

作业队

安全检查员

工作保证

开工前检查

施

工

过

程

检

查

制度保证

国家安全法律法规

实 现 安 全 生 产 目 标

安全生产第一，安全为了生产，生产必须安全

二十二项安全生产制度和办法：安全生产责任制；班前安全讲话制；周一安全活动制；安全设计制；临时设施检查验收制；安全教育制；安全技术交底制；交接班制；安全操作挂牌制；安全生产检查制；职工伤亡事故报告制；安全生产奖罚等管理制度和办法。

各项安全生产

标准、规程

组织保证

施工技术规则

收

尾

过

程

检

查

# 五、安全生产管理制度及办法

## (一)安全生产管理办法

第一章 总则

第一条  为加强中铁X局XX铁路客运专线段铁路工程指挥部X项目部工程项目施工安全生产管理，明确安全生产责任，有效预防安全事故，保障施工中的人身和设备设施安全，维护施工生产的正常秩序，根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及四川省有关安全生产管理的规定，同时结合XX铁路客运专线项目实际情况，制定本办法。

第二条  各单位必须遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全生产责任制，制定安全生产管理目标和长效的控制措施，在确保安全生产的前提下，实现质量、工期和经济效益等目标。

第三条  本办法适用于中铁X局XX铁路客运专线段铁路工程指挥部X项目部所有工程项目。

第二章  安全管理方针目标

第四条  安全管理方针

安全管理方针：安全第一、预防为主、综合治理。

第五条  安全生产管理目标

各单位必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全管理组织机构，完善安全生产保证体系。

1、杜绝因建设引起的一般B类及以上铁路交通事故; 遏制因建设引起的一般C类及以下铁路交通事故。

2、杜绝较大及以上工程安全与交通事故，遏制一般工程安全与交通事故，实现安全管理无责任事故、员工因工零死亡、重伤比率控制在0.1人/亿元以内目标；

3、杜绝较大及以上火灾，火工产品、锅炉压力容器爆炸、机械设备事故，遏制一般事故；

4、争创局级安全标准工地；

5、加强作业场所有毒有害气体、粉尘、噪声的检测和治理，各项指标达到国家和行业卫生标准，为作业人员提供符合安全卫生标准的劳动保护设施和个人防护用品，控制职业病，防止急性、大范围、群体性职业中毒事件的发生；尊重、爱护、保障员工的健康和人身安全。劳动保护用品发放率100%，公司员工年度体检一次，对从事特种作业的员工按有关行业规定的时间间隔进行体检；

6、确保“三体系”持续有效运行，实现项目部职业健康安全管理目标。

第三章  安全管理机构及职责

第六条  组织机构

(一)本项目实行局指挥部、X项目部、作业队的三级安全管理体系，并接受项目部、业主、监理单位的安全管理。按照国家法律法规及合同约定，建立健全本单位安全管理机构，明确岗位职责，逐级负责；对安全生产管理必须做到“四有”，即有人管、有制度、有措施、有落实，确保本项目安全生产目标的实现。

项目部成立以项目经理为组长，书记、副经理、安全生产总监、总工程师为副组长，部门负责人为成员的安全生产管理领导小组；作业队成立相应的安全生产管理领导小组。

组  长：XXX

副组长：XXX、XXX、XXX、XXX

组  员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、

XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、

XXX、XXX、XXX。

领导小组办公室设在安质环保部，安质环保部负责日常事务工作。

(二)项目经理是安全生产管理第一责任人，对本项目部安全生产负有全面责任；分管安全生产的行政副职是安全生产管理的直接领导，对本单位安全生产负有主要领导责任；其他领导根据职责承担相应责任。

第七条  安全生产管理职责

(一)安全生产管理领导小组安全生产职责

1、贯彻执行国家、四川省关于安全生产、职业健康安全等方面的方针政策、法律法规、条例规程和公司的安全生产管理办法、规章制度、规范标准和相关规定，依法搞好安全生产管理。

2、建立以安全生产方针目标、组织机构、管理职责、管理制度、管理标准、检查标准、责任考核、教育培训、现场控制为主要内容的安全生产保证体系，确保安全保证体系有效运作。

3、建立安全教育培训制度。进入施工现场的管理人员和施工作业人员必须经安全生产教育培训合格后上岗，特殊工种作业人员必须持证上岗。对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训不合格的人员，不得上岗。

4、定期或不定期组织安全生产检查，对查出的问题及时整改到位。各单位负责人对工程项目的安全施工负责，负责落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，确保安全生产费用的有效使用，并组织制定安全事故应急救援预案，及时、如实报告安全事故等。

5、依照安全责任制的相关规定，加强本单位各层面和各岗位的安全责任考核。

6、依据XX公司标准化管理文件要求，开展现场安全文明工地建设管理工作。

7、对下列达到一定规模的工程组织编制专项施工方案，进行安全检算，经技术负责人签字，报公司工程部和指挥部审核，总监理工程师审批后实施，并安排专职安全生产管理人员进行现场监督：

(1)基坑支护、降水工程

开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。

(2)土方开挖工程

开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。

(3)模板工程及支撑体系

①各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。

②混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m2及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

③支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

必须明确制定和切实遵守支架方案的总体设计、受力检算、过程评审、审核批准，现场施作，检查验收及混凝土浇筑前（或其他设计荷载加载前）预压，施加荷载过程检查、工序转换检算、检查与验收，卸载拆除等程序。各项目要加强对施工项目高支模施工安全的合规性检查，在支架施工和工程结构施工期间，要求项目部必须设置人员巡护值守，加强现场作业区域防护、有效协调限制过往车辆减速行驶，确保施工安全和通行车辆安全。

(4)起重吊装及安装拆卸工程

①采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。

②采用起重机械进行安装的工程。

③起重机械设备自身的安装、拆卸。

(5)脚手架工程

①搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。

②附着式整体和分片提升脚手架工程。

③悬挑式脚手架工程。

④吊篮脚手架工程。

⑤自制卸料平台、移动操作平台工程。

⑥新型及异型脚手架工程。

(6)拆除、爆破工程

①建筑物、构筑物拆除工程。

②采用爆破拆除的工程。

(7)现场临时用电。

(8)塔吊安、拆。

(9)“三宝”“四口”临边防护。

(10)垂直运输安、拆。

(11)其它

①建筑幕墙安装工程。

②钢结构、网架和索膜结构安装工程。

③人工挖扩孔桩工程。

④地下暗挖、顶管及水下作业工程。

⑤预应力工程。

⑥采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

8、按照标准配备安全管理职能部门和专（兼）职安全管理人员，明确管理职责和相应的安全责任。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，督促作业人员遵守安全操作规程和技术标准，及时制止并纠正违反施工安全技术规范、规程的行为，发现安全事故隐患，应及时向项目负责人和安全生产管理机构报告。

9、负责组织项目工程危险源的辨识、评价和控制，加强危险源的管理，定期检查和分析危险源的不安全因素，对危及施工安全的隐患及时处置整改。

10、组织制订安全生产应急救援预案，建立应急救援组织机构，配足应急救援人员、机具、物资、器材，并定期组织开展有针对性的演练。

11、负责组织事故的现场抢险，控制事故发展，减少事故损失，做好调查处置，按照国家有关法律和法规的规定进行上报，并按照“四不放过”的原则，分析原因，加强教育，制定措施，强化整改。

12、负责督促各级单位按照规定为从业人员办理意外伤害保险。

(二)项目部安质部安全生产职责

1、协助单位负责人和主管领导认真贯彻落实安全生产法律、法规和上级有关指示、规定，会同有关部门建立健全本单位安全生产规章制度。

2、组织（或参与）对工程施工中的重大危险源进行辨识与评价，组织制订和落实管理方案、控制措施、应急预案。

3、落实安全生产责任制和安全生产管理制度，抓好施工现场从业人员安全教育培训工作。

4、深入现场，指导现场安全生产，掌握安全生产情况。发现安全事故隐患有权责令整改和罚款，情况严重时向安全生产总监报告。

5、组织（或参与）定期或不定期的安全生产大检查，发现问题督促整改。

6、对施工组织设计或施工方案中的安全技术措施落实情况，进行监督检查。

7、参加或协助伤亡事故的调查和处理，负责有关统计报告工作。

8、提出安全生产奖罚意见，并监督兑现实施。

9、落实标准化管理有关工作，负责组织申报标准化工地和安标工地，总结活动经验，配合现场验收。

10、负责安全生产的其他日常管理工作。

(三)项目部工程部安全生产职责

1．在编制施工组织设计、专项方案、技术措施、作业指导书时，必须同时制定有针对性和可操作性的施工安全措施。

2．重点工程开工前的各项技术工作的安全措施、技术保障须准备到位，并促使其落实，做到文明施工，组织有序。

3．重点工程或技术复杂、危险性大的项目，如采用新技术、新工艺、新设备、新材料，爆破工程、隧道开挖、深基坑，大型吊装作业等须编制专门安全方案或措施并进行技术交底，检查其实施情况。

4.经常深入现场，检查施工方法、施工过程、工地布置、生产机具设备、安全防护措施和安全生产等方面存在的问题，及时处理不安全因素，纠正、制止违章作业。发现险情危及人身安全时，应立即停止施工，将人员撤离险区，并组织处理。

5．组织提出自制小型施工机具开发，制定临时生产设施标准和防洪、防寒安全措施，并督促其实施。

6.组织、参与隐患排查和安全生产检查，提出预防措施。

7．调度应根据单位领导批示及时传达上级有关安全生产指示和下达调度命令、通知。在收集和汇报施工进度时，应注意了解施工生产中的安全动态，发现不安全因素，及时督促现场采取措施并向单位领导汇报。生产交班会须有安全内容和要求。

(四)项目部物设部安全生产职责

物资管理人员安全生产职责：

1. 认真贯彻执行国家、行业有关物资管理的安全法律法规，落实上级有关安全生产的要求和规章制度。

2. 按照施工技术要求和物资供应计划，采购符合设计和质量要求的设备和材料。

3. 建立健全民用爆炸物品收发、登记、保管、退库、防水、防爆、看守等管理制度，定期不定期检查库房条件，管理状况和帐物情况。

4. 负责组织有关部门做好物资仓库、易燃易爆仓库的选址和建筑。

5. 负责业务范围内员工的安全技术教育培训工作。

机电管理人员安全生产职责：

1．认真贯彻执行国家、行业对机械、设备的安全法律法规，严格落实上级有关安全生产要求和规章制度，对项目经理部（分部）的机电设备的安全运行负责。

2. 负责机电设备安全操作规程制定，负责机电设备安全技术交底培训和工作。

3. 组织编制项目临时用电施工组织设计，并严格实施。

4. 负责机电设备经常保持良好技术状态，不准带病和超负荷使用机电设备，不准使用报废设备。

5. 经常深入施工现场、车间，检查机电设备操作规程执行情况，及时排除机械、设备、动力、机动车辆等方面的安全隐患。

6. 对无安全防护装置的机电设备，及时处理。负责项目机械设备的认证及年检。

(五)项目部财务部安全生产职责

1．负责按计划提供安全措施、安全教育培训、劳动保护用品及安全活动等费用，并监督安全费用的使用情况。

2．负责安全生产罚款收缴，按时拨付各项奖励，专款专用。

3．做好本部门的安全保卫工作，存、取现金严格遵守财务规定，制定保障人身和财产安全防范措施。

(六)项目部综合协调部安全生产职责

1．负责项目交通、驻地、消防安全，并做好宣传教育和对基层单位的业务指导。

2．负责指导施工现场办公区、生活区的后勤工作。指导施工现场员工(含协作队伍)宿舍、食堂、淋浴、厕所等设施的配置和管理以及传染病的预防工作。

3．负责办公区、生活区安全用电、用火、取暖等安全管理工作，发现隐患，制定纠正、预防措施，对实施情况进行检查。

4．当发生生产安全事故后，提供资源保障，协助主管部门做好善后工作。

5. 协助组织各种安全生产活动和安全教育培训工作。

6．负责小车驾驶员的安全教育管理。

(七)项目部计合部安全生产职责

1. 贯彻执行国家、行业有关安全生产、劳动保护方面的法律、法规和上级有关要求。

2. 在劳务队伍进场前，应及时收集劳务队伍资质证书、安全生产许可证、相关人员资格证书复印件，并保证合法有效；

3. 组织制定项目劳务用工合同、安全生产协议、劳务分包合同等文本文书，保证合同、协议的符合国家、行业相关法律法规的规定。

4. 及时组织签订劳务人员的劳务合同、劳务队伍安全生产协议、劳务分包合同，并定期清理。

5. 发现未签订劳务合同的劳务队伍进场施工，应及时制止并报告，特殊情况可越级上报。

第四章 安全管理重点

第八条  安全生产管理重点内容

根据本部管段地质条件、地形地貌，确定风险源及风险级别，纳入安全生产管理重点。

(1)隧道施工（重点是隧道浅埋、顺层、偏压、泥岩风化剥落、瓦斯突出、岩溶等不良地质段落，易坍方；隧道弃碴防次生地质灾害）。

(2)桥梁施工（重点是连续梁转体施工；高墩施工防高空坠落和落物伤人；挖孔桩作业；跨越既有铁路和公路的桥梁安全防护；防现浇梁支架垮塌、防落梁、防起重机倾覆）。

(3)高边坡路基、深基坑施工。

(4)民爆物品管理。

(5)管段内油气管线保护。

(6)机械设备的安全使用，交通车辆安全管理。

(7)临时用电的安全管理等。

第九条  安全生产管理重点工点

(1)隧道工程

XXX隧道：浅埋偏压，泥岩风化剥落、顺层偏压、瓦斯突出、岩溶等不良地质段落，易坍方；隧道弃碴防次生地质灾害。

(2)桥梁工程

XXX特大桥、XX特大桥跨XXX铁路的安全防护以及高墩、高支架现浇梁和连续梁转体施工。

第十条  各单位负责人应对安全生产的重点部位高度重视，按照要求组织进行安全教育培训，教育工人自觉遵章守纪，做好各项安全防护工作；制定严密的施工操作规程、安全技术措施和应急预案。

第十一条  隧道作业要强化全员安全责任意识，增强遵章守纪的自觉性，提高自我防护能力；要正确选择隧道施工方法，认真做好超前地质预报工作，结合实际情况，积极推广先进的施工方法施工，重点搞好不良地质隧道作业；要坚持标准化管理，强化现场作业安全控制，采取强有力措施预防惯性事故发生。

第十二条  跨越公路、航道、河流的施工须按照公路、航运、交通、防洪部门管理的要求办理相关手续，取得地方相关部门的支持配合，认真做好安全防护工作，确保车辆、舟船和行人安全通过。

第十三条  现浇梁脚手架和施工栈桥必须按相关规定进行检算和审批，确保其安全稳定。

第十四条  大型设备及特种设备必须保证机况良好，作业人员要进行岗前培训，并持证上岗。

第十五条  爆炸物品使用和管理须遵照根据《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》(国务院令第466号)、《中国中铁股份有限公司施工现场民用爆炸物品管理卡控红线》（中铁股份安质[2013]37号）、《中铁X局民用爆炸物品管理办法》（股司安质[2010]59号）等文件规定。

第十六条  启用的锅炉、压力容器及起重机械等特种设备的使用和管理须遵照国务院令第373号《特种设备安全监察条例》执行。加强日常检查维护，确保设备运行良好。

第十七条  在工程建设中要执行《中华人民共和国消防法》，贯彻 “预防为主，防消结合”的工作方针；制定和落实消防工作逐级负责制及防火安全责任制；制定灭火和应急疏散预案；定期组织消防检查和演练，确保工程建设中的消防安全。

第十八条  建立、健全内部机动车辆安全管理监控机制，经常教育机动车驾驶人员自觉遵守道路交通法律法规和规章制度，应经常对交通安全情况进行检查，确保交通运输安全。

第五章   安全技术管理

第十九条  配备现行有效的、与项目工程相关的施工安全技术标准、规范和操作规程，并认真组织学习、落实。

第二十条  严格执行各级安全技术措施审批、交底制度，履行签字手续(详见五司安质[2012]96号关于印发《安全技术方案实施细则》的通知)。

第二十一条  全部现场作业和施工方法的安全性必须满足设计和技术规范的要求。

第二十二条  对施工现场的危险源须进行识别、评价，施工组织设计中须根据危险源编制有针对性的安全技术措施，对重大危险源应编制应急预案。

第二十三条  对专业性强、危险性大的施工项目，按要求单独编制有针对性的专项安全技术方案，方案须按规定进行计算和图示。

第二十四条  对施工组织设计、专项安全技术方案须经公司相关部门审核，对其实施须进行交底、监控、验收和检查。

第二十五条  技术负责人负责对安全技术措施（方案）进行认真审查和严格监督。

第六章  安全教育培训

第二十六条  广泛开展安全生产的宣传教育，使全体员工（劳务工）真正认识到安全生产的重要性、必要性，懂得安全生产、文明生产的科学知识，牢固树立“安全第一”的思想，自觉地遵守各项安全生产法令和规章制度。

第二十七条  要建立经常性的安全教育和培训，要把“技规”、“安规”及各级政府关于安全生产的文件、通知作为安全教育的重要内容和考核、评定工人技术水平的重要依据。安全教育培训应记录备查。

第二十八条  新工人必须进行“三级安全教育”，包括安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度和严禁事项，经培训合格后，方可进入操作岗位。采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，要对操作人员进行新技术操作和交换岗位的安全教育，未经教育不得上岗操作。

第二十九条  电工、焊工、架子工、机修工及起重工、爆破工、压力容器操作、机动车辆司机等特殊工种工人，除进行一般安全教育外，还须通过本工种的安全技术教育，经专业培训机构考核合格发证后，方能独立操作，并按时进行复审，对从事有害作业人员，要进行有害防治知识的教育。

第三十条  各单位的安全教育培训工作要求详见《安全生产教育和培训制度》的规定。

第七章  材料(设备)与安全设施

第三十一条  施工所需材料、设备及防护用品须满足安全生产的要求，符合规定的安全标准，并有齐全的合格证件。

第三十二条  设备的安装、使用、维护、拆除按规定制度进行，健全安全操作规程，特种设备操作人员应持证上岗。

第三十三条  大型设备的装拆应有经审批的专项方案，由具备资质的单位或人员承担，按规定检测合格后投入使用；特种设备须检测合格后投入使用，并按规定制度专人管理。

第三十四条  重要的安全设施必须坚持与主体工程同时设计、审批，同时施工，同时验收和投入使用的原则进行管理。

第三十五条  按规定配备安全检查测试工具，并经检测合格后使用。

第三十六条  禁止使用国家明令淘汰的安全设备和工艺。

第三十七条  施工现场的平面布置中有较大危险因素的场所及有关设备、设施须有符合规定要求的统一安全警示标志。

第三十八条  所有施工机具设备和高空、水上、水下作业设备均应定期检查，并有检查记录。

第八章  安全生产资金保障

第三十九条  开工前须落实安全防护用品资金、安全教育培训专项资金和保障安全生产的技术措施资金。按合同规定办理工程一切险、第三方责任险和人身意外伤害险、装备财产险。依法参加社会保险，及时为员工缴纳保险费。对保险范围内的伤害事故及时理赔。

第四十条  按国家规定提取安全生产费用并专帐管理，保证安全防护设施完善和个人防护用品使用到位，做好防尘、防毒治理工作。

第九章  道路交通安全

第四十一条  要把道路交通安全工作列为一项重要工作抓紧抓好，建立健全内部机动车辆安全管理监控机制，经常教育机动车驾驶人员自觉遵守道路交通法规和规章制度，确保交通安全。

第四十二条  取得国家公安交通部门签发的机动车驾驶证件，具有驾驶资格的人员（载重汽车还需取得交通运输管理部门颁发的资格证书），需经使用单位选拔培训、择优上岗。对违章违纪屡禁不止或不适合机动车驾驶的人员，单位有权采取行政措施令其换岗、下岗。

第四十三条  以下事故发生后，应按责任事故统计上报：

（a）凡经地方公安交通部门裁决，本单位负主要肇事责任以上，并造成本单位人员伤亡的交通事故；

（b）在单位自管的施工生产区域、施工便道等发生机动车（含走行机械）交通事故且造成本单位人员伤亡的。

第四十四条  造成本单位员工伤亡的道路交通事故，其严重程度仍按企业职工伤亡事故进行分类。处罚标准按公司相关文件执行。

第十章  安全生产检查与奖罚

第四十五条  各单位须实行内部安全检查制度，按定期及日常、专项、季节性安全检查的要求及时处理发现的各种安全隐患，并及时通报检查情况。

第四十六条  项目部对生产中的安全工作，除安监人员经常检查外，项目部每周组织一次安全检查，每月组织一次安全大检查。作业队要坚持周检，安全员日检，班组须坚持“工前、工中、工后”三检。

第四十七条  项目部每月的安全大检查，由项目部安全生产领导小组成员及有关人员对各单位安全生产情况进行全面检查。针对安全生产上存在的实际问题，制定具体计划，提出明确的目的和要求，有计划、有重点地进行检查。

第四十八条  定期安全生产检查，须充分发动生产管理干部、工程技术人员和工人，采用群众分专业相结合，普通与重点相结合，自查与互查相结合，上下结合的方法进行检查，作到边检查、边整改，有些限于物质技术条件，当时确实解决不了的问题，应定出计划逐步解决，务必作到条条有着落，件件有交待。

第四十九条  安质部进行经常性巡回检查和不定期的安全生产专项检查。项目部安全监察管理人员有权对违反本办法及有关法规、法令、条例规定的责任单位和责任人进行批评教育、警告、罚款或停工整顿。

第五十条  项目部根据检查情况，按《安全生产奖惩办法》的规定对责任单位和责任人进行奖罚。

第五十一条  各单位必须自觉接受政府安全监督机构和局指、业主和监理机构的监督、检查。

第十一章  安全事故报告与调查处理

第五十二条  各单位应及时主动向项目部反映有关安全生产的动态情况，按规定的时间向项目部报送各类有关安全生产情况的报表、报告。

第五十三条  施工现场发生重大安全事故，责任单位必须立即将事故详细情况书面报告项目部。如果现场发生一般安全事故，责任单位必须立即将事故详细情况书面报告项目部。

第五十四条  各单位在施工生产过程中发生伤亡事故，按照《企业职工伤亡事故报告和处理规定》及时进行报告、统计、调查和处理。

第五十五条  各单位须制定事故应急预案，成立应急救援小组，指定专门应急救援人员。

第五十六条  因安全措施不到位而导致或发生的有关人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，由事故单位自行负责。

第五十七条  严格纠正、处罚违章作业行为，严格执行事故处理“四不放过”原则：事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，事故责任者未受到处理不放过，没有防范措施不放过。

第十二章  附 则

第五十八条  本办法未尽事项，按国家、行业和上级安全生产管理部门颁布的有关法律法规、规程、规定执行。

第五十九条  本办法由项目部安全质量部负责解释。本办法从发布之日起实施。

## (二)安全生产责任制

第一章  总  则

第一条  为加强安全生产管理工作，明确项目部各职能部门和岗位的安全生产职责，杜绝和减少生产安全事故的发生，保障员工在生产经营过程中的生命安全和健康，根据《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产法律、法规和公司有关规章制度，结合项目实际，特制定本责任制。

第二条  项目部对本部管段的安全生产工作全面负责。贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则，把生产经营与安全和效益统一起来，切实将安全工作纳入到日常生产管理工作之中，真正做到在计划、布置、检查、总结、评比施工生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

第三条  各职能部门和岗位应按照“安全生产、人人有责”的原则，互相协作，密切配合，认真履行安全生产职责。

第四条  本安全生产责任制适用于本项目部及下属各单位。

第五条  本责任制由项目部安全责任履职考核领导小组监督执行。

第二章  岗位安全职责

第六条  项目经理安全职责

项目经理是项目部安全生产第一责任人，对项目安全生产工作全面负责。其安全生产职责是：

1. 认真贯彻执行国家、行业有关安全生产法律、法规，全面落实上级单位制定的安全生产规章制度和有关安全生产要求，并督促实施。

2. 组织建立、健全项目安全生产责任制，确定项目安全管理目标，组织制定项目安全生产规章制度和操作规程，建立、完善项目安全生产监督管理体系。

3.保证项目按规定设置安全生产管理机构，并配备相应专职安全管理人员。

4. 组织相关部门对员工开展定期不定期安全生产教育培训、安全技术交底。

5. 落实施工组织设计、专项方案中的安全技术措施和资源配置。

6. 组织项目定期和不定期的安全生产检查，经常深入施工现场，了解安全生产情况，发现问题及时解决，并督促整改落实。

7. 主持项目安全生产会议，组织项目安全生产履职考核，研究、分析项目安全生产问题，安排、布置安全生产工作。

8. 保证安全生产足额投入，不得挪作他用。保证项目安全管理工作的人、财、物等资源满足施工生产需要。

9．组织项目重大危险源控制，制定项目安全事故应急救援预案，并开展定期不定期培训、演练。

10. 向上级有关部门及时、如实上报安全生产事故，配合地方政府和上级单位相关部门做好事故调查处理工作。

11. 正确组织施工生产，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，支持项目安全管理人员行使安全监督、检查职责，不违章指挥，在施工生产中起模范带头作用。

第七条 党委（支部）书记安全职责

项目党委书记是项目安全生产主要负责人，对项目安全生产负重要领导责任。其安全生产职责是：

1.认真贯彻执行国家、行业有关安全生产、劳动保护方面的法律、法规和上级有关安全生产要求。

2.负责项目工地形象宣传和安全生产文化建设工作，组织制定相关措施并督促实施，发挥服务保证作用。

3.主持召开项目部党务会议，提出加强项目安全生产工作的意见和建议，组织制定并实施项目安全生产中思想政治工作的安排和措施。

4.参加、主持项目部安全生产会议，安排、布置项目安全生产工作。

5.指导、协调工会、共青团组织开展群众性安全生产活动。

第八条 分管生产副经理安全职责

在项目经理的领导下，协助项目经理长抓好安全生产工作，按照“安全生产逐级负责制”和“管生产必须管安全”的原则，对项目安全生产工作负直接领导责任。其安全生产职责是：

1．贯彻执行国家、行业有关安全生产法律、法规，落实上级有关安全生产要求和各项安全生产规章制度。

2．建立健全项目安全生产责任制，组织制定项目安全生产规章制度和操作规程，建立、完善项目安全生产监督管理体系，并督促落实。

3．组织、主持编制针对性安全专项方案和安全措施并贯彻实施，对危险性较大的分部分项工程施工，进行现场指挥。

4. 指导、协调职能部门的日常安全生产管理工作，定期对安全生产工作进行计划、布置、检查、总结和评比。

5. 组织并参与员工安全生产教育培训工作，并督促相关部门对员工进行安全技术交底和培训。

6. 组织每月和不定期的安全生产大检查，经常深入施工现场，了解安全生产情况，发现问题及时解决，同时报告项目经理。

7．协助项目经理组织项目部安全责任履职考核。

8. 主持项目部安全生产会议，及时分析安全生产中的问题，提出处理措施和方案。

9. 组织制定安全生产事故应急救援预案和项目部安全生产工作计划、目标、总结，配合安全生产事故调查处理工作。

第九条 安全生产总监安全职责

安全生产总监在项目生产工作中对安全工作负具体领导责任。其主要职责有：

1. 组织、监督执行国家安全生产的有关法律法规和上级的有关要求，对工程项目的安全生产管理和监督工作负具体领导责任。

2. 协助项目经理，完善和推进项目安全生产保证体系的运行，策划项目安全生产的管理和监督，并负责组织实施。

3. 根据企业安全生产监督管理规章制度的要求，负责组织项目周检和日常的安全生产督查、检查工作，对生产中危及安全的重大问题，有权下令停工整改并督促整改到位。

4. 组织、主持编制项目安全专项方案和安全措施，组织、督促对相关班组、作业人员进行安全技术交底和培训。

5. 组织有关部门对特种作业人员进行安全生产培训和办理取证工作，组织员工的安全培训教育及新员工的“三级”安全教育，不断提高员工的安全技术素质。

6. 组织有关部门对施工重大危险源进行辨识和评价，并针对辨识出的重大危险源编制预防措施、管理方案和应急预案。

第十条 总工程师安全职责

总工程师是项目施工技术管理负责人，对项目施工安全生产负技术领导责任，其安全生产职责是：

1．认真贯彻执行国家、行业安全生产、劳动保护法律、法规，落实上级有关安全生产要求和规章制度。

2．组织编制及审定施工技术组织方案、技术文件、技术作业指导书、专项技术方案和措施，贯彻安全生产的技术规程和标准，督促各级技术人员向作业人员层层进行安全技术交底和培训，负责监督、落实各项方案的执行。

3．组织、主持项目危险源辨识、评价和开展重大安全隐患排查工作，制定风险控制防范措施和应急预案。

4. 组织编制安全技术措施计划，组织工程技术和安全管理人员研究推广安全生产新技术、新工艺、新设备和新材料，制定并实施安全生产措施。

5. 指导安全技术教育和培训，提出预防安全生产事故的技术保证措施。

6. 配合安全生产事故的调查处理，负责安全技术原因的分析，提出有关安全技术预防措施。

第十一条  副经理安全职责

副经理（其他分管）在项目经理的领导下，按照“安全生产逐级负责制”和“谁主管，谁负责”的原则，对分管范围内的安全生产工作负直接领导责任。其安全生产职责是：

1. 贯彻执行国家有关的安全生产法律、法规，落实上级有关安全生产方面的要求和各项安全生产管理制度，定期组织对其分管范围的安全工作进行计划、布置、检查、总结和评比。

2. 组织分管范围内相关安全生产规章制度、操作规程、生产安全事故应急救援预案的制定与完善。

3. 指导、协调分管业务部门的日常安全生产管理工作。

4. 督促、检查分管范围内安全生产工作，消除安全生产事故隐患。

5. 参加项目部的安全生产会议，对分管范围内存在的重大安全事故隐患，组织制订防范措施；参与审议重大安全技术措施和安全生产经费投入计划。

6. 参与、配合项目生产安全事故的现场调查、处理。

第十二条  工委主任安全职责

在项目部党委的领导下，对项目部安全生产群众监督工作全面负责。其安全生产职责是：

1. 贯彻执行国家、行业有关安全生产、劳动保护方面的法律、法规和上级有关要求。

2. 组织工会建立健全项目劳动安全监督体系。

3. 组织工会群众安全监督员或职工代表，对项目部贯彻执行国家有关劳动安全卫生的政策、法规及上级有关规定的情况进行检查，并提出解决或纠正的意见和建议。

4. 组织工会配合做好员工的劳动保护、女职工的特殊保护工作。

5. 组织工会参加有关生产安全事故的调查处理工作。

6. 指导和督促工会组织开展群众性安全生产活动。

7. 对涉及安全生产方面的重大问题，列入职工代表大会审议。

第十三条 安质环保部部长安全职责

安质环保部部长在项目经理、分管生产副经理和安全生产总监的领导下对项目的安全监督检查工作负管理责任。

1. 认真执行国家、行业有关的安全生产法律、法规和方针政策，以及上级的安全生产指示、规章制度等，结合项目实际，建立健全各项安全生产规章制度，并监督贯彻执行。

2. 组织、参与项目的安全生产检查，对检查中发现的问题，督促有关部门及时整改，消除事故隐患，制止违章作业。

3. 负责组织开展安全生产的宣传教育和安全标准工地建设活动，并对本单位安全标准工地进行检查、评审。

4.参与安全专项技术方案、安全技术措施的制定，负责监督安全方案和安全措施的落实。

5. 参加项目施工组织设计中安全技术措施和使用新技术、新工艺、新设备、新材料等安全技术措施的教育培训工作。

6. 负责督促项目的安全管理目标的实施，对有关安全信息进行综合分析，提出建议，供领导决策。

7. 组织开展各种安全活动和安全生产教育培训，组织新员工“三级教育”和考试工作。

8. 参加事故的调查分析，提出纠正和预防措施，并督促实施。

第十四条 工程部部长安全职责

工程部部长在项目经理、分管生产副经理和总工的领导下，具体负责项目的技术管理工作，在施工安全生产中负技术管理责任。

1. 贯彻执行国家有关安全生产法律、法规和上级有关安全生产 指示。制定年度和分月施工计划时，确定安全技术要求和保障措施。

2. 主持、参与施工组织设计和技术方案编制，并负责报批；编制特殊复杂工程项目或专业性较强的工程项目的施工组织设计（施工方案）时，应制定安全技术方案和技术措施，并督促现场执行落实到位。

3. 推广使用的新材料、新技术、新工艺、新设备“四新”技术，组织编制作业指导书，并负责技术交底和培训。

4. 主持项目风险识别和评价，参与重大安全隐患排查和项目安全生产检查，对施工中的不安全因素，从技术方面提出整改意见和防范措施。

5. 主持、参与安全防护设施和设备的验收，发现问题及时采取措施，严格控制不符合标准要求的防护设备、设施投入使用。

6. 负责部门业务工作安排，保证安全生产工作的顺利开展。

7. 主持、参与项目生产安全和工程质量事故调查，从技术上分析事故原因，制定防范措施。

第十五条  物资部部长安全职责

1．按照施工生产要求和物资供应计划，供应的各种设备和材料必须符合设计规定的安全技术要求和质量标准，并负责提供必备的技术、质量合格证件。

2．负责物资仓库和危险品的安全管理，作好防火、防爆、防盗工作。会同安监部门，按照安全规程、规则选择好爆炸物品仓库和油库位置（需经当地公安局批准），建立健全危爆物品收发、登记、保管制度。

3．负责组织有关人员对爆破器材进行性能试验，未经试验及试验不合格的爆破器材不得发往现场使用。

4．负责提供符合安全生产、职业健康安全、环境保护标准的劳动防护用品，按照公司规定的发放标准和管理办法进行发放管理。负责提供有毒材料及危险物品的性能说明书，会同有关部门确定使用范围，无说明书不得下发使用。

5．在安全标准工地建设活动中要建立健全《物资合格证及检收记录》等相关资料和台帐。

6．参加项项目部安全生产例会。

第十六条 机电部长安全职责

1．机电部长是项目部领导在设备安全运行工作方面的参谋和助手，对本项目部设备安全运行负具体管理责任。

2．负责本项目各种机械、起重、压力容器、锅炉、电气和动力等设备的管理，加强设备检查和定期保养，使之保持良好状态。

3．参与制定有关设备维修、保养的安全管理制度及安全操作规程，并负责贯彻实施。

4．负责完成日常使用的设备技术资料的搜集、管理工作。

5．执行上级部门有关自制、改造设备的规定，对自制和改造设备的安全性能负责。

6．确保机器设备的安全防护装置齐全、灵敏、有效，凡安装、改装、修理、搬迁机器设备时，安全防护装置必须完整有效，方可移交运行。

7．参加安全技术措施项目所需设备的制造和安装，列入固定资产的设备，应按固定资产的设备进行管理。负责机电维修员工的日常管理、考核，安全教育培训，并对培训效果进行考核，以促进维修人员业务素质的不断提高。

8. 参加重大伤亡事故的调查、分析，做出因设备缺陷或故障而造成事故的鉴定意见。

9．参加项目部安全生产例会，提出安全生产管理方面的合理化建议。

第十七条 综合部部长安全职责

1．负责管理指挥部交通、驻地、消防安全，并做好宣传教育和对基层单位的业务指导。

2．负责管理施工现场办公区、生活区的后勤工作。指导施工现场员工(含协作队伍)宿舍、食堂、淋浴、厕所等设施的配置和管理以及传染病的预防工作。

3．负责办公区、生活区安全用电、用火、取暖等安全管理工作，发现隐患，制定纠正、预防措施，对实施情况进行检查。

4．当发生生产安全事故后，负责组织提供资源保障，协助主管部门做好善后工作。

5. 协助安全管理部门组织各种安全生产活动和安全教育培训工作。

6．负责小车驾驶员的安全教育管理工作。

第十八条 财务部部长安全职责

1. 贯彻执行国家、行业有关安全生产、劳动保护方面的法律、法规和上级有关要求。

2. 组织制定项目的安全生产投入经费制度，确保安全生产措施经费的合理使用。

3. 指导、协调业务人员的日常安全生产管理工作。

4. 组织、参与编制年度财务计划的同时，编制或下发安全技术措施经费使用计划。

5. 把安全工作作为财务管理工作一项重要内容，坚决实行“一票否决”制。

第十九条 计划合同部部长安全职责

1. 贯彻执行国家、行业有关安全生产、劳动保护方面的法律、法规和上级有关要求。

2. 组织制定项目劳务用工合同、安全生产协议、劳务分包合同等文本文书，保证合同、协议的符合国家、行业相关法律法规的规定。

3. 指导、协调业务人员的日常安全生产管理工作。

4. 及时组织签订劳务人员的劳务合同、劳务队伍安全生产协议、资质证书、劳务分包合同，并定期清理。

第二十条 专职安全管理人员安全职责

专职安全生产管理人员在项目安全生产中具有以下职责：

1. 认真贯彻执行国家、行业有关安全生产法律法规和上级指示。

2．参与制定项目的安全生产规章制度，并督促全体员工严格执行。

3. 宣传国家、行业和上级关于安全生产的法律法规和要求，协助组织开展各种安全活动和安全生产教育培训，积极推广安全生产的先进经验，主动提出有利于安全生产的意见和建议。

4．参加项目安全生产检查，并督促安全技术措施和危险性较大的分项分部工程安全专项施工方案落实。

5. 监督作业人员正确使用和佩戴劳动防护用品，积极协助改善员工劳动条件，做好防尘、防毒、防职业病工作。

6. 深入施工现场，对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，应当场予以纠正或做出处罚决定；

7. 对施工现场存在的重大安全隐患应立即报告或直接向领导、上级主管部门反映。

8. 参加项目安全生产事故调查，并就事故发生的原因、防范措施以及对事故的责任者处理提出建议。

第二十一条 专业技术人员（桥涵、隧道、路基、房建、水电、质检、机电、监测等）安全职责

1．认真贯彻执行国家、行业有关施工技术的安全生产法律、法规，严格落实上级有关安全生产的要求和规章制度。

2. 参与施工组织设计、施工方案编制，制定安全技术措施，编制危险性较大分部分项工程安全专项方案，批准后负责实施，并对实施情况进行检查。

3. 主持、参与安全技术交底和安全检查，对存在安全隐患从技术方面提出纠正措施。

4．配合项目开展安全教育培训教育活动。

5．推广实行“四新”技术时，负责编制安全技术操作规程和作业人员的安全技能培训。

6．参与安全生产事故调查，提出技术鉴定从技术方面分析事故原因，制定相应的安全技术措施。

第二十二条 危险品管库员安全职责

1．在仓库周围设置醒目的防范标识，严格防火管理，严禁任何火源进入库内。

定期不定期检查库房的安全使用条件，对不符合要求或存在“防火、防洪、防盗”的隐患应立即报告项目部分管领导和主管部门。

2．严格按照操作程序对危险品和自燃物品（石油产品、民用爆炸物品、氧化剂、压缩气体及液化气体）的库房进行保管。

3．严禁未经试验和试验不合格的爆破材料、无产品说明书和产品合格证的有毒材料入库。

4．严格危险品的发放手续，对不符合领取危险品手续的单位和个人，拒绝发放。

第二十三条 材料采购员安全职责

1．保证所采购的产品符合施工要求，不采购影响安全施工质量的材料。

2．在采购或提运有毒材料和各种危险品时，必须索取其性能说明书、合格证及政府机关颁发的生产、销售认可，会同有关单位确认使用范围。

3．负责对劳动防护用品的采购，并保证质量。

4．严禁采购未经试验和试验不合格的爆破材料、无产品说明书和产品合格证的有毒材料。

第二十四条 架子队长(作业队长)安全职责

架子队长（作业队长）是项目施工管段安全生产第一责任人，对施工区域安全生产工作全面负责。其安全生产职责是：

1. 认真贯彻执行国家、行业有关安全生产法律、法规，全面落实上级单位制定的安全生产规章制度和有关安全生产要求，并负责实施。

2. 确定施工区域安全管理目标，组织制定安全生产规章制度和操作规程。

3. 保证施工区域配备相应专职安全管理人员。

4. 组织相关部门对员工开展定期不定期安全生产教育培训、安全技术交底。

5. 落实施工组织设计、专项方案中的安全技术措施和资源配置。

6. 组织定期和不定期的安全生产检查，经常深入施工现场，了解安全生产情况，发现问题及时解决，并督促整改落实。

7. 主持安全生产会议， 研究、分析项目安全生产问题，安排、布置安全生产工作。

8. 保证安全生产足额投入，不得挪作他用。保证项目安全管理工作的人、财、物等资源满足施工生产需要。

9. 向上级有关部门及时、如实上报安全生产事故，配合地方政府相关部门做好事故调查处理工作。

10. 坚持“安全第一、预防为主”的方针，组织施工生产支持，不违章指挥，支持项目安全管理人员行使安全监督、检查和督促工作。

第二十五条 领工员安全职责

领工员是所管辖区域内安全生产责任人，对所管辖区的安全生产负直接落实责任。

1．认真执行上级有关安全生产的规定和各项安全措施。领会安全技术交底内容，正确指导施工现场按照技术文件、操作规程、安全生产措施和各项安全规章制度施工作业。

2．合理安排作业工序和劳动力，保证各项安全措施落实到位，严禁违章指挥和违规作业。

3．参加对生产机具、设备、脚手架、道路、电力线路、安全防护设施等的检查验收，确保安全可靠。保证施工人员在安全状态下进行操作。

4．布置工班工作时，要强调和明确安全注意事项。工作中要负责检查工班和作业人员执行安全措施情况，对违章违纪行为及时制止直至责令停工和处罚。

5．负责抓好工地现场文明施工，保证工完料清，材料堆码整齐。

6．参加工班安全活动日，参与作业人员岗位操作教育和实际指导，教育作业人员正确使用机具、安全设备和防护用品。

7. 发生安全生产事故应要立即组织抢救和报告，并保护好现场，不得擅自撤除现场保护设施和强行复工。

第二十六条 工班长安全职责

1．认真贯彻执行上级下达的安全措施、要求，组织工班讨论落实。

2．以身作则并教育职工严格遵守劳动纪律、严格执行安全技术操作规程、规则、规定、制度，听从领工员、技术人员和安全管理人员在安全生产上的指导，保证安全施工。

3．随时观察作业人员作业过程、工作环境、安全设施、生产机具、设备等安全情况和防护用品正确使用情况，保证作业人员在安全状态下操作。发现不安全问题，要立即解决；遇紧急情况，应立即停止作业，组织作业人员撤离险区，并向上级报告处理。

4．坚持班前安全讲话、工中检查和交接班制度。作业前应会同领工员、安全员对施工（工作）现场、各种机具、设备、道路和安全防护设施进行检查，确保无问题，并将注意事项向作业人员交待清楚后，方准施工。

5．参与对新进场人员及一般工种作业人员调换岗位的安全教育。按时组织安全活动，组织学习安全生产文件及有关规章制度，总结上一周安全生产情况，改进工作，并做好记录。

6. 固定专人领取、使用、管理易燃易爆、有毒物品和劳动防护用品，并经常督促检查。

7. 发挥工班安全员作用，支持他们的工作，认真听取他们的意见。

8. 发生事故，要立即组织抢救和报告，并保护现场，参加事故调查分析。

9. 必须坚持特种作业人员持证操作，对无证的特种作业人员有权拒绝分配工作，拒绝违章指挥。对不具备安全生产条件的工点、设备，有权拒绝施工和使用。

第二十七条  群众安全员安全职责

1．受工会组织委托，代表工会履行群众安全生产和劳动保护监督职能，兼职开展安全生产和劳动保护的监督检查工作。

2．认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针。认真执行上级有关安全生产的规定，对班组（工点）的安全生产负监督检查责任。

3．针对生产任务的特点，检查班组执行安全技术措施及安全操作规程的落实情况，随时纠正作业违章。

4．监督检查施工现场安全健康设施是否到位，监督检查重点、特殊部位作业人员及各种设备、设施技术状况是否符合安全要求，监督检查班组作业环境及各种生产设备、设施是否安全，发现问题及时纠正解决或向上级报告。

5．参与并监督项目部、班组安全隐患排查和治理。

6．收集作业人员对安全生产的意见和建议，参加项目部的安全生产会议，及时向项目经理汇报班组安全生产工作情况。

7．督促本单位按规定发放劳动保护用品，提出改善劳动条件和作业环境的建议。

8．发现重大安全隐患和危及职工生命安全的紧急情况，立即报告并组织员工采取必要的避险措施；有权制止违章指挥，违章指挥人员拒绝时，可建议工会发放“红、黄”通知书。

9．发生安全生产事故时立即上报，并迅速参加抢险、救援工作，协助保护事故现场。

第二十八条 岗位工人安全职责

1．遵守劳动纪律，听从指挥，认真学习、严格执行安全操作规程、规则、制度，不违章作业，并劝阻制止他人的违章行为。

2．严格执行岗位责任制，特殊工种要持证操作，不准将机械设备交给无证者操作。在未熟悉机械、设备性能和操作规程前，不得上岗操作。

3．保证本岗位工作环境和设备、工具的安全完好。安全防护装置必须完全可靠，不得随意拆除。

4．爱护和正确使用劳动防护、防寒用品。参加各种安全活动，及时反映、处理不安全因素，主动提出改进安全生产工作的建议，积极参加事故抢险救援工作。

5．有权拒绝违章指挥，有权对上级单位或领导忽视作业人员安全的错误决定和行为提出控告。

第三章  职能部门安全职责

第二十九条 安质环保部门安全职责

安质环保部门对项目安全生产、工程质量和环境保护承担具体工作责任，其安全生产职责是：

1．认真贯彻执行国家安全生产法律、法规，严格落实上级有关安全生产要求和规章制度。

2.主持制定项目安全生产规章制度和安全生产管理体系，参与制定项目安全技术保证措施和文明施工规定，并监督各项安全措施的落实。

3.主持、参与项目安全生产月和安全生产检查，组织开展日常安全生产知识培训教育和新入场员工“三级教育”工作，协助组织作业人员安全技术交底工作，提出有利于安全生产的意见和建议。

4. 组织、参与定期不定期安全生产检查活动。经常深入现场，及时发现并及时处理施工中存在的安全生产问题，必要时现场给予处罚并督促整改，严重的应向项目部领导报告。

5.主持、参与安全标准工地建设工作，定期不定期组织检查并不断完善，总结活动经验，配合现场验收。

6.及时分析项目安全生产工作的问题，提出意见，供领导决策。

7.参加施工技术方案、专项安全技术方案、新工艺、新材料、新设备等安全技术措施的制定和培训，并监督实施。

8.组织、参与安全事故调查处理工作，对项目有关安全生产问题提出处理意见；负责项目安全生产事故统计、上报和归档工作。

9.在职责范围内，确保项目质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

第三十条 工程部门安全职责

1．在编制施工组织设计、专项方案、技术措施、作业指导书时，必须同时制定有针对性和可操作性的施工安全措施。

2．重点工程开工前的各项技术工作的安全措施、技术保障须准备到位，并促使其落实，做到文明施工，组织有序。

3．重点工程或技术复杂、危险性大的项目，如采用新技术、新工艺、新设备、新材料，爆破工程、隧道开挖、深基坑，模板脚手架、支撑体系、大型吊装作业等须编制专门安全方案或措施并进行技术交底，检查其实施情况。

4．经常深入现场，检查施工方法、施工过程、工地布置、生产机具设备、安全防护措施和安全生产等方面存在的问题，及时处理不安全因素，纠正、制止违章作业。发现险情危及人身安全时，应立即停止施工，将人员撤离险区，并组织处理。

5．组织提出自制小型施工机具开发，制定临时生产设施标准和防洪、防寒安全措施，并督促其实施。

6．组织、参与隐患排查和安全生产检查，提出预防措施。

9．调度应根据单位领导批示及时传达上级有关安全生产指示和下达调度命令、通知。在收集和汇报施工进度时，应注意了解施工生产中的安全动态，发现不安全因素，及时督促现场采取措施并向单位领导汇报。生产交班会须有安全内容和要求。

第三十一条  物资部门安全职责

1. 认真贯彻执行国家、行业有关物资管理的安全法律法规，落实上级有关安全生产的要求和规章制度。

2. 按照施工技术要求和物资供应计划，采购符合设计和质量要求的设备和材料。

3. 建立健全民用爆炸物品收发、登记、保管、退库、防水、防爆、看守等管理制度，定期不定期检查库房条件，管理状况和帐物情况。

4. 负责组织有关部门做好物资仓库、易燃易爆仓库的选址和建筑。

5. 负责业务范围内员工的安全技术教育培训工作。

第三十二条 机电部门安全职责

1．认真贯彻执行国家、行业对机械、设备的安全法律法规，严格落实上级有关安全生产要求和规章制度，对项目部的机电设备的安全运行负责。

2. 负责机电设备安全操作规程制定，负责机电设备安全技术交底培训和工作。

3. 组织编制项目临时用电施工组织设计，并严格实施。

4. 负责机电设备经常保持良好技术状态，不准带病和超负荷使用机电设备，不准使用报废设备。

5. 经常深入施工现场、车间，检查机电设备操作规程执行情况，及时排除机械、设备、动力、机动车辆等方面的安全隐患。

6. 对无安全防护装置的机电设备，及时处理。负责项目机械设备的认证及年检。

第三十三条 财务部门安全职责

1．负责按计划提供安全措施、安全教育培训、劳动保护用品及安全活动等费用，并监督安全费用的使用情况。

2．负责安全生产罚款收缴，按时拨付各项奖励，专款专用。

3．做好本部门的安全保卫工作，存、取现金严格遵守财务规定，制定保障人身和财产安全防范措施。

第三十四条 综合协调部安全职责

1．负责项目交通、驻地、消防安全，并做好宣传教育和对基层单位的业务指导。

2．负责指导施工现场办公区、生活区的后勤工作。指导施工现场员工(含协作队伍)宿舍、食堂、淋浴、厕所等设施的配置和管理以及传染病的预防工作。

3．负责办公区、生活区安全用电、用火、取暖等安全管理工作，发现隐患，制定纠正、预防措施，对实施情况进行检查。

4．当发生生产安全事故后，提供资源保障，协助主管部门做好善后工作。

5. 协助组织各种安全生产活动和安全教育培训工作。

6．负责小车驾驶员的安全教育管理。

第三十五条 计划合同部安全职责

1. 贯彻执行国家、行业有关安全生产、劳动保护方面的法律、法规和上级有关要求。

2. 在劳务队伍进场前，应及时收集劳务队伍资质证书、安全生产许可证、相关人员资格证书复印件，并保证合法有效；

3. 组织制定项目劳务用工合同、安全生产协议、劳务分包合同等文本文书，保证合同、协议的符合国家、行业相关法律法规的规定。

4. 及时组织签订劳务人员的劳务合同、劳务队伍安全生产协议、劳务分包合同，并定期清理。

5. 发现未签订劳务合同的劳务队伍进场施工，应及时制止并报告，特殊情况可越级上报。

第三十六条 本制度自公布之日起实施。

## (三)安全生产教育培训制度

项目部办公室、安质部和施工技术部门应相互配合，广泛开展多种形式的安全生产教育，使全体员工牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的思想。

第一条  教育和培训时间

按建设建教[1997]83号文件印发的《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求：

1、项目经理每年不少于30学时；

2、专职安全管理人员和施工技术人员每年不少于40学时；

3、其他管理人员每年不少于20学时；

4、特殊工种每年不少于20学时；

5、其他职工每年不少于15学时；

6、待、转、换岗人员重新上岗前，接受一次不少于20学时的培训；

7、项目部、作业队、班组三级安全教育培训时间分别不少于15学时、15学时、20学时。

第二条  教育和培训

安全教育和培训应侧重于施工现场的管理和操作人员，各单位应加强安全生产三级教育培训，本着“精而有用，注重实效”和“干什么、知什么、会什么、精什么”的原则，开展以“应知应会”为主要内容的安全知识、安全操作技能培训。管理人员的重点是安全生产意识和安全管理水平，操作者的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。做到安全培训率100%，培训合格率100%。

1、新进从业人员必须进行项目部（或劳务公司）、作业队和班组的三级安全教育。教育内容包括：安全生产方针、政策、法规、标准及安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度、严禁事项及本工种的安全操作规程。

2、电工、焊工、架子工、爆破工、起重司机（含司索工、信号工）、装载机、挖掘机操作人员等特殊作业工种，除进行一般安全教育外，还要经过本工程的专业安全技术教育。

3、采用新工艺、新技术、新设备施工和调换工作岗位时，对操作人员进行新技术、新岗位的安全教育。

第三条  安全教育和培训形式与内容

新从业人员三级安全教育

对新工人或调换工种的工人，必须按规定进行安全教育和技术培训，经考核合格，方准上岗。

1、项目部（劳务公司）教育内容如下：

(1)劳动保护的意义和任务的一般教育；

(2)安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业安全规章制度；

(3)企业安全生产的特点和安全知识等。

2、作业队（架子队）教育内容如下：

(1)本单位安全生产规章制度；

(2)建安工人安全生产技术操作一般规定；

(3)安全生产纪律和文明生产要求；

(4)在建工程基本情况，包括现场环境、施工特点，可能存在不安全因素的危险作业部位及必须遵守的事项。

3、班组教育内容如下：

(1)本人从事施工生产工作的性质，必要的安全知识（“三不伤害”自我保护要求等），机具设备及安全防护设施的性能和作用；

(2)本工种安全操作规程；

(3)班组安全生产、文明施工基本要求和劳动纪律；

(4)本工种事故案例剖析、易发事故部位及劳防用品的使用要求。

第四条  三级教育的要求：

1、受教育者必须经过考试合格后才准予进入生产岗位；

2、给每一名职工建立职工劳动保护教育卡，记录三级教育、变换工种教育等教育考核情况，并由教育者受教育者双方签字后入册。

第五条  特种作业人员培训

特殊工种作业人员，执行国家安全生产监督管理总局第30号令《关于特种作业人员安全技术考核管理规划》的有关规定，经专业培训、资格考核，取得《特种作业人员操作证》，经单位进行安全教育后上岗。

第六条  特定情况下的适时安全教育

1、季节性，如冬季、夏季、雨雪天、汛期施工；

2、节假日前后；

3、节假日加班或突击赶任务；

4、工作对象改变；

5、工种变换；

6、新工艺、新材料、新技术、新设备施工；

7、发现事故隐患或发生事故后；

8、新进入现场等。

第七条  三类人员的安全培训教育

各单位的主要负责人是安全生产的第一责任人，必须经过考核合格后，做到持证上岗。在施工现场，项目负责人是施工项目安全生产的第一责任者，也必须持证上岗，加强对专职安全管理队伍培训，使安全管理进入规范化。

第八条  安全生产的经常性教育

在做好新工人入场教育、特种作业人员安全生产教育和各级领导干部、安全管理干部的安全生产培训的同时，还必须把经常性的安全教育贯穿于管理工作的全过程，并根据接受教育对象的不同特点，采取多层次、多渠道和多种方法进行。安全生产宣传教育多种多样，应贯彻及时性、严肃性、真实性、做到简明、醒目，具体形式如下：

1、施工现场入口处的安全纪律牌。

2、举办安全生产训练班、讲座、报告会、事故分析会。

3、建立安全保护教育室，举办安全保护展览。

4、举办安全保护广播，印发安全保护简报、通报等，举办安全保护黑板报、宣传栏。

5、张挂安全保护挂图或宣传画、安全标志和标语口号。

6、举办安全保护文艺演出、放映安全保护音像制品。

7、组织家属做工人安全生产思想工作。

第九条  班前安全活动

班组长在班前进行上岗交流，上岗教育，做好上岗记录。

1、上岗交底。交底当天的作业环境、气候情况、主要工作内容和各个环节的操作安全要求，以及特殊工种的配合等。

2、上岗检查。查上岗人员的劳动防护情况，每个岗位周围作业环境是否安全无患，机械设备的安全保险装置是否完好有效，以及各类安全技术措施的落实情况等。

第十条  培训效果检查

检查的主要内容有：

1、是否建立、健全安全教育和培训考核制度；

2、三级教育考核记录；

3、各类安全教育内容的教材资料；

4、变换工种时重新进行安全教育的记录；

5、采取抽查问答形式，检查工人对本工种安全技术操作规程的熟悉程度；

6、施工管理人员的年度培训记录；

7、专职安全员的年度培训考核情况。

安全生产教育及培训贯穿施工生产全过程，必须建立长效机制，建立培训台账和培训档案，完成培训计划后，将培训名单、培训内容、课程安排、考试结果等相关资料及时存入培训档案，以利对教育培训效果的检查和安全教育工作的改进。

第十一条  本制度由项目部安质环保部负责解释，自公布之日起执行。

## (四)安全生产技术交底制度

第一条  各分部、分项工程应实行逐级安全技术交底制度。交底应全面准确、针对性强，符合有关安全技术操作规程的规定；对专业性较强的分项工程，要先编制专项施工方案，然后根据专项施工方案有针对性的进行安全技术交底。

第二条  项目部安全管理部门须向作业班组进行书面安全技术交底。交底的主要内容为：业主对安全生产的有关要求、项目安全管理规章制度、重大危险源及控制要点等。

第三条  项目部安全负责人，要根据交底要求，对现场操作人员有针对性的进行班前作业安全交底，交底的主要内容为：各工点的危险源和安全控制重点、安全操作规程和注意事项、现场作业环境要求、个人防护措施等。

第四条  安全技术交底必须在施工作业前进行，任何项目在没有安全技术交底前都不准施工作业。

第五条  安全技术交底工作一般在施工现场实施。

第六条  安全技术交底应包括：

1、专项施工方案技术交底；

2、分部分项工程的安全技术交底；

3、作业班组对作业人员的交底；

4、对新进场工人的技术交底；

第七条  安全技术交底实施及要求

1、专项施工方案技术交底，应由施工单位总工程师向参加该项目施工的各级领导及全体员工进行交底，交底应有书面材料，交底和接受交底双方应在交底书上签字。

2、分部分项安全技术交底，在每个分部分项工程施工前，由项目技术负责人针对不同情况依据施工组织设计或专项安全施工方案的要求，分别向参加施工的不同班组进行有针对性的安全技术交底，交底应有书面材料，双方应在交底书上签字。

3、作业班组对作业人员的交底，在每天开始工作前，由班组长向作业人员进行当天作业安全注意事项交底，交底应针对当天工作项目，内容要具体，班组安全员应做好交底记录，参加人员应在交底记录上签字。

4、对新进场工人的技术交底，在其从事施工作业前，架子队技术负责人应组织对他们进行技术交底，交底应由技术人员或安全管理人员依据施工组织设计或专项安全施工方案的要求，向新进场工人进行有针对性的安全技术书面交底，双方应在交底书上签字。

第八条  项目部安质部门要对特殊工种的作业、机械设备的安拆与使用，安全防护设施的搭拆操作班组作书面安全技术交底。

第九条  两个以上工种配合施工时，安质管理人员按工程进度定期或不定期地向有关班长进行交叉作业的安全交底。

第十条  安全技术交底后，项目部安全总监、安质部等相关安全管理人员，要对安全交底的落实情况进行检查，监督操作人员严格按照交底要求进行施工，制止违章作业现象，并做好记录。

第十一条  施工单位及相应安质部门应认真做好安全管理建档工作，收集并保管好安全技术交底记录。

第十二条  本制度由项目部安质环保部负责解释，自公布之日起执行。

## (五)特种作业人员持证上岗制度

第一条  特种作业包括电工作业、焊工作业、高处作业、起重作业（含信号工、司索工）、架梁作业、大型工程机械司机、瓦斯检测、爆破作业、空压机操作等，特种作业必须经有资质的培训机构进行安全技术培训，考试合格取得特种作业人员操作资格证书后方能上岗作业。

第二条  取得操作证的特种作业人员，每3年进行一次复审，特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产的法律法规的，在特种作业操作证的有效期满时，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，不再复审。特种作业操作证未按期复审或复审不合格者，其操作证自行失效，该特种工不准上岗作业。

第三条  离开特种作业岗位达6个月以上的作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。从事爆破作业人员的证件，每3个月要到公安机关登记、备案，并办理延期操作手续。

第四条  施工单位对进场的特种工种进行岗前安全教育，并经常对特种工进行岗位的安全操作规程教育，施工前进行针对性的书面安全技术交底，特种工种的劳动防护用品要按规定发放，并督促其正确使用劳动防护用品。

第五条  特种工必须持证上岗，工作时随身携带《特种作业人员操作证》或复印件，不得伪造、涂改或者借给他人。特种工在操作过程中要严格遵守操作规程，不允许擅自离岗或让别人代替上岗。

第六条  各单位对特种作业人员的持证上岗情况进行动态管理，建立档案，档案内容：姓名、年龄、身份证号码、工种、证件号码、发证机关、证件取得日期、复审日期等。各单位应将特种作业人员档案和特种作业人员操作证复印件装订成册，报项目部备案。

第七条  各单位特种作业人员的配备要满足施工需要。

第八条  本办法由项目部安质环保部负责解释，自公布之日起执行。

## (六)危险岗位的操作规程、防护用具和书面告知制度

第一条  各单位应明确本单位在XX客专XXX标X项目部管段内建设过程中的危险作业和危险岗位，在醒目位置以图牌形式对危险源进行公示和提醒。

第二条  各种机电设备操作和各种危险作业，各单位应制定安全操作规程，并在现场设置安全操作规程牌进行明示，机电设备的操作规程要制作成不干胶，粘贴在设备上，其内容主要包括操作要领、安全事项、工前检查、工后保养、日常维护等。

第三条  对高度危险的作业和操作危险较大的施工设备，应把危险因素、危险处所、危险程度、避险方法等，以书面的形式形象直观、通俗易懂的告知作业者，并在开工前做好安全培训工作。

第四条  各单位应按照工种的规定要求，向作业人员提供质量合格的安全防护用品和服装，安全专职人员应对其正确使用情况进行经常检查。

第五条  设备管理人员和专职安全管理人员，应经常性抽查进行危险作业人员和机电设备操作人员对操作规程的熟悉程度。

第六条  本办法由项目部安质环保部负责解释，自公布之日起执行。

## (七)意外伤害保险制度

第一条  依据《中华人民共和国建筑法》第四十八条及业主有关规定，为了使建设工程施工的从业人员因遭受工伤事故后，能够获得及时的救治和经济上的保障，解除广大从业人员及施工单位的后顾之忧，促使安全生产管理得到改善，促进社会保障水平的提高，特制定本制度。

第二条  建筑意外伤害保险的范围

各单位应当为施工现场从事施工作业和风险区域管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费，范围应当覆盖工程项目。办理的意外伤害保险，还应符合各地建设行政主管部门根据本地区实际情况规定的建筑意外伤害保险的附加险要求。

第三条  建筑意外伤害保险的保险期限

保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日。提前竣工的，保险责任自行终止。因延长工期的，应当办理保险顺延手续。

第四条  建筑意外伤害保险的保险金额

办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额标准，最低保险金额应能够保证施工伤亡人员得到有效的经济补偿。

第五条  建筑意外伤害保险的保险费

保险费应当列入建筑安装工程费用。保险费由各单位支付，不得向施工人员摊派。

被保险单位与保险公司双方应本着平等协商的原则，根据各类风险因素商定建筑意外伤害保险费率，提倡差别费率和浮动费率。差别费率可与工程规模、类型、工程项目风险程度和施工现场环境等因素挂钩。浮动费率可与各单位安全生产业绩、安全生产管理状况等因素挂钩。通过差别费率和浮动费率机制，激励各单位安全生产的积极性。

第六条  建筑意外伤害保险的投保

1、各单位应在工程项目开工前，办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁、用工流动性大，投保应实行不记名和不计人数的方式。困难时，也可视保险公司承保条款内容，购买总人数固定（也可变更追加）、流动作业人员机动更换的团体险。

2、各单位办理投保手续后，应将投保有关信息以通告形式张贴于施工现场，告之被保险人。

第七条  关于建筑意外伤害保险的索赔

1、一旦发生意外伤害事故，必须到保险公司指定医院就医，及时向保险公司报案。

2、在发生意外事故后，被保险方应向保险公司提出索赔，使施工伤亡人员或家属能够得到及时、足额的赔付。凡被保险人发生意外伤害事故，工程项目负责人隐瞒不报、不索赔的，将严肃查处。

3、发生了保险合同约定的伤亡事故后，被保险方应及时将事故经过形成书面材料上报项目部及项目部安质部和当地的安监局。由安监局确认伤亡人员情况，并与保险公司议定给付保险金数额。

第八条  关于建筑意外伤害保险的安全服务

各单位应当选择能提供建筑安全生产风险管理、事故防范等安全服务和有保险能力的保险公司，以保证事故后能及时补偿与事故前能主动防范。

第九条  投保人一般按照下列步骤办理给付手续：

1、仔细阅读保险条款，明确保险责任和保险金给付办法。

2、按条款要求的时间限制，及时通知保险公司理赔人员。

3、按条款要求的时间限制，及时提供有关的证明材料，并向保险公司提出给付申请。

附：理赔办理程序

1、提出申请

投保人通过书面形式提出申请并在规定的日期内提供以下单证：

A、申请死亡保险金

(1)户口注销证明、死亡证明书（验尸报告）、火化证明书

(2)受益人身份证明

(3)安监局的证明（视保险公司对证明材料的要求而定）

(4)保险费收据

B、申请伤残保险金：

(1)伤残鉴定证明

(2)住院诊断证明

(3)被保险人身份证明

(4)建设局安监站的证明

(5)保险费收据

(6)代理人委托书及身份证明

2、填写理赔给付申请书

在理赔所需的必要单证齐全后，申领人填写理赔给付申请书一份，具体要求如下：

(1)伤残给付的申请书应由被保险人本人或授权代理人填写。

(2)死亡给付的申请书应由被保险人法定继承人填写。

(3)在申请书“申请人签章”栏内加盖企业单位公章。

3、立案

理赔人员接到申请书，且单证齐全后即立案办理核赔手续。一般简易案件应在15日内结案；死亡以及疑难案件应在60日结案。

4、给付

接到保险公司的给付通知后，被保险人或其受益人、代理人可凭本人身份证明，前来保险公司领取保险金。

第十条  本制度由项目部安质环保部负责解释，自公布之日起执行。

## (八)安全设施三同时制度

第一条  中铁XX客专XXX标X项目部管段范围内凡新建、改建、扩建的临时工程、炸药库和大型设施，从方案设计到竣工验收到投入生产使用，都必须按照建设项目安全生产设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（简称“三同时”）的要求进行建设与管理，安全设施发生的费用纳入安全措施经费进行管理。

第二条  各单位编制的各类方案，需有配套的安全措施，经有关部门审查批准并备案后，方能组织施工。凡审查不合格的，各单位要及时按修改意见进行完善，未经批准前各单位不得擅自组织施工生产，项目部有关部门加强监控。

第三条  进入施工阶段的，各单位要严格按照建设项目安全设施设计文件、方案和施工技术标准进行施工建设，并落实安全措施；如对原主体工程设计或安全设施设计进行调整更改的，施工前必须办理变更手续。

第四条  由各单位自行设计和审查的施工项目，安全设施“三同时”由各单位按规定严格实施方案并加强管理。

第五条  委外加工、安装的滑模、吊篮、棚架、衬砌台车、起重架等设施，要严格审查设计方案中的安全措施和安全设施，并在拼装前、拼装中全过程加强监控，安装完毕投入施工前仔细验收，满足要求方可投入使用。

第六条  各单位对本单位建设项目“三同时”执行情况进行监督检查、验收，并形成验收记录。

第七条  本制度由项目部安质环保部负责解释，自公布之日起执行。

## (九)安全生产检查、记录、闭环管理制度

第一条  为积极落实好“四个标准化”管理规定，加强对施工过程的监督，依据公司《安全生产管理办法》相关文件及规定，特制定本办法。

第二条  各单位在施工期间应依法接受国家、地方政府、业主、监理单位、指挥部安全监督部门的监督检查。

第三条  项目部将对各作业队开展定期或不定期的安全检查。检查内容主要为安全生产管理制度是否齐全，安质人员、特种作业人员是否持证上岗，施工人员是否培训，施工现场布置是否规范、施工生产是否正常，施工过程安全是否可控。

第四条  检查形式

(一)开工前的安全检查

工程开工前，由项目部安全生产管理领导小组会同有关部门，对将开工的项目进行全面的安全检查验收，检查验收的主要内容包括：人员配备是否齐全，施工组织设计是否有安全措施，施工机械设备是否配齐安全防护装置，安全防护设施是否符合要求，施工人员是否经过安全教育和培训并考试合格，特种作业人员是否持证，存在重大危险源的是否有安全专项施工方案，施工方案是否进行交底，施工安全责任制是否建立，施工中潜在事故和紧急情况是否有应急预案等。

(二)定期安全生产检查

项目部每月下旬（特殊情况除外）进行一次由项目经理组织有关职能部门的负责人参加的安全生产大检查；作业队按照每旬一次的定期安全检查制度，并督促班组每日进行自检、互检、交接班检查。

(三)经常性的安全检查

安检工程师、安全员日常巡回安全检查。每日进行检查，检查重点：隧道施工、爆破施工、民爆物品管理、瓦斯监测、油气管线保护、施工用电、机械设备、脚手架工程、模板工程、焊接作业、季节性施工等。

(四)专业性的安全检查

针对施工现场的重大危险源，专职安全员负责对施工现场的特种作业安全、现场的施工技术安全进行检查。设备管理人员负责对现场大中型设备的使用、运转、维修进行检查。

(五)季节性、节假日安全生产专项检查

夏季检查防洪、防暑、防雷电措施落实情况；冬季检查防冻、防煤气中毒、防火、防滑措施落实情况；春秋季检查防风、防火措施落实情况；节假日加班及节假日前后安全生产检查。

第五条  对检查中发现的安全生产违章行为，当场予以纠正或要求限期改正。

第六条  对查出的安全隐患应按“三定四不推”的原则，在本职责范围内解决，不相互推诿，并进行登记、整改、处置、复查，要制定整改计划，定人、定措施、定完成日期，在隐患没有消除前，必须采取可靠的防护措施，否则不得施工，如有危及人身安全的重大事故隐患，应立即停止施工作业，在重大事故隐患排除后，经检查审核同意，方可恢复施工生产和使用。

第七条  对检查中发现的严重安全隐患，要进行专题分析会议。查找原因，进行认真整改。

第八条  对标处罚

1、项目部将根据安全生产规定进行检查，对检查中发现的问题发出整改通知书，责令限期整改验收。

2、对构成安全事故的，按项目部《安全生产事故调查、报告、处理制度》程序规定办理。

第九条  本制度由项目部安质环保部负责解释，自公布之日起执行。

## (十)安全质量事故应急预案制度

第一条  按照国家、四川省及X公司应急管理办法，结合中铁X局XX客专XXX标段X项目部管段具体工程内容和风险，针对潜在事故及紧急情况，制定应急预案，评审后发布，组织人员培训、演练，并及时对预案不足之处进行修改，保证应急预案的可操作性和有效性。

第二条  项目部及作业队建立应急领导小组，负责施工现场意外事故或紧急情况的抢救、抢险、处理、报告等工作，做到分工明确，责任到人。

第三条  按预案配齐人力资源、抢险设备、设施及器材、施救物资及备用金等。当人力资源出现空缺时应及时补充，抢险物资、施救物资严禁挪作他用，并使其经常处于良好状态。

第四条  应急预案的内容应包括可能的事故性质、后果；与外部的联系（消防、医院、交警等）；报警、联络步骤；应急指挥、参与者的责任、义务；应急指挥中心地点、组织机构；应急措施。

第五条  当发现重大事故隐患、苗头或发生事故时，发现人员应迅速将此信息传递给应急领导小组，采取措施控制事态蔓延或扩大，立即组织有关人员赶赴现场处理。

第六条  在应急过程中遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取紧急措施。

第七条  若事态不能有效控制时，在应急领导小组统一指挥下，立即向当地有关部门求援，并进行人员疏散，减少不必要的伤亡，为救援人员提供急救场地，保证救援工作顺利进行。

第八条  本制度由项目部安质环保部负责解释，自公布之日起执行。

## (十一)风险工程安全管理制度

第一条  为进一步加强中铁X局XX客专XXX标X项目部工程安全风险管理，推进安全风险标准化管理，有效预防和控制安全风险，确保施工安全，依据国家、四川省和X公司有关规定，制定本制度。

第二条  中铁X局XX客专XXX标段X项目部管段工程安全风险管理重点是：

1、隧道工程（重点是隧道浅埋、泥岩风化剥落、顺层、偏压、瓦斯突出、岩溶等不良地质）。

2、桥梁施工（重点是连续梁转体；高墩施工防高空坠落和落物伤人；跨越既有铁路桥梁的安全防护；防转体梁失稳、现浇梁支架垮塌、防落梁、起重机和吊车倾覆）。

3、高边坡路基、深基坑施工管理。

4、民用爆炸物品管理。

5、机械设备的安全使用，交通车辆安全管理。

6、临时用电的安全管理等。

7、沿线油气管线保护。

8、其他高风险作业。

第三条  成立风险工程安全领导小组，建立健全风险工程安全管理监督保证体系和安全生产监控网络。

第四条  指挥部对风险工程安全管理负总责；项目部及各作业队对各自管段风险工程的安全管理负主体责任，相关人员按安全质量责任制规定对风险工程负对应的责任。

对风险工程要制订防范措施；对工程进行专项风险评估，完善施工技术方案，改进防范风险的具体技术措施；制定风险防范和突发事故应急预案，进行定期演练；正常使用安全措施经费并建立台账。

第五条  采取措施对风险工程安全控制，主要措施有：

1、建立风险源清单，确定风险控制对策，实现预前控制；

2、建立数字化风险控制平台，实现风险动态管理；

3、加强对中度及以上风险的控制，对高度及以上风险制定专项措施和方案；

4、加强安全培训和安全技术交底；

5、加强检查、检测和监督，消除安全隐患从而降低安全风险；

6、完善安全应急预案及安全方案；强化重大危险源的跟踪控制和应急演练。

第七条  重视风险工程的应急救援，应根据管段内风险工程特点制定安全事故应急预案，有计划、有重点的组织人员对相关预案进行演练。

第八条  发生安全事故，及时组织救援，按规定程序和要求报告有关单位、部门，做好善后工作。

第九条  本制度由项目部安质环保部负责解释，自公布之日起执行。

## (十二)重大危险源管理办法

第一章  总  则

第一条  为了落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，实现对危险部位、场所、设施等不安全因素的危险预知预控，确保安全生产，根据施工生产及生活基地的具体情况，特制订本办法。

第二条  实现危险控制点分级控制管理，以控制危险因素（源）为核心，针对生产过程中每个危险因素（源）的设备环境、人的行为和安全管理等因素，实施有效的控制管理，并分级负责和监督检查。

第三条  本办法规定了危险因素（源）定点、分级、控制管理、信息管理、定期检查及考核的要求和内容。

第四条  本办法适用于中铁X局XX客专XXX标X项目部管段范围的施工场所及所有施工人员、设备等。

第二章  管理组织机构

第五条  管理组织机构

1、为加强危险源的管理，项目部成立以项目经理为组长，党支部书记、项目副经理、安全生产总监、总工程师为副组长，相关职能部门人员为组员的危险源辨识领导小组：

项目部重大危险源管理领导小组

组  长：XXX

副组长：XXX、XXX、XXX、XXX

组  员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、

XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、

XXX、XXX、XXX。

领导小组办公室设在安质环保部，安质环保部负责日常事务工作。

2、职责

(1)组织全管段贯彻落实国家有关重大危险源管理的法律、法规及国家标准。

(2)制定项项目部重大危险源管理办法。

(3)建立健全项目部重大危险源管理系统，严格划分范围，不断完善预测、预警、预案工作。

(4)建立重大危险源的档案登记、检测评估、监控管理，对存在的问题落实技术方案和资金，并组织整改。

(5)完善项目部重大事故应急救援预案，定期开展演练，落实重大事故应急救援工作。

(6)组织或参加重大危险源造成事故的调查和处理。

第三章  工作程序

第六条  危险源辨识和危险评价过程

确定施工过程→识别危险源→登记、评价、汇总危险源→登记重大危险源及不可容许危险。

第七条  危险源辨识

一、辨识范围

1.危险源辨识覆盖中铁X局XX客专XXX标X项目部管段范围内的施工、产品及服务活动的全过程，包括所涉及的作业场所内的设备、设施、施工过程、工作环境、人员活动、临时构筑物、辅助设施等。

2.考虑8种危害因素

(1)化学危害：各种有毒有害化学品的挥发、泄露所造成的人员伤害、火灾。

(2)物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等。

(3)机械危害：造成人体扎伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、骨折、扭伤、冲击伤、切断伤。

(4)电气危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损坏等。

(5)人机工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害。

(6)生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。

(7)施工过程中的设施危害等。

(8)瓦斯危害：施工过程管理不到位、操作不规范、违规行为、人为蓄意引爆等造成的危害。

3.覆盖三种时态

a) 过去（即已发生过的伤害事故）

b) 现在（生产活动、设备、设施等现在处于的安全控制状态）

c) 将来（生产活动的变化、设备或设施变更、新技术、新工艺、新材料使用的安全情况）

4.考虑三种状态：

a) 正常（每日正常施工过程）

b) 异常（设备维修、检修、安全装置检测或停、复工期间）

c) 紧急（爆炸、坍塌、火灾、水害等）

二、辨识方法

采用安全检查表、现场观察和座谈会相结合的方法，在引进新工艺、新设备时使用预先危险分析法。

1. 安全检查表：将项目建设的过程分成若干个系统、设备和工种，确定检查项目，按单元、层次、设备、工种的组成顺序编制表格，列出系统、设备、工种的危险源。

2. 现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转过程中存在的危险源。

3. 座谈：召集相关安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动和设备运转过程中存在的危险源，对通过安全检查表和现场观察分析出的危险源进行补充和确认。

4. 预先危险源分析：新系统、新设备或新工艺采用前应预先对存在的危险源类别、危险产生的条件、事故后果等概略地进行类比分析和评价。

三、危险辨识的范围

1、 参与各项活动（包括生产、办公、生活等）的所有人员。

2、 各项活动（包括生产、办公、生活等）的所有过程。

3、 各项活动（包括生产、办公、生活等）中的所有设备和设施。

4、 辩识的时机。

5、 危险源辩识从施工准备开始，至竣工交验，含有回访整修全过程。

6、 新开工的项目在开工时应立即进行危险源辩识。

7、各单位在施工中每半年组织一次危险源辩识。

第八条  危险评价

一、资料收集

1、各单位负责收集、整理所在地的法律法规和其他要求，已有的事故及事故记录、类似组织发生的事故和事故的信息，危害因素影响的程度和规模（如：人员伤害、设备、设施破坏、财产损失等因素），危害因素发生的频次以及地方部门提供的相关资料。

2、各单位在对危险源充分辩识的基础上要对风险进行评价，并填写《危害辩识及风险评价表》

二、危险评价方法

按股份公司的危险评价办法

1. 采取LEC定量计算评价法。即是以“L”“E”“C”这三个危险性因素指标分值之积计算出风险值（D），用风险值的大小评价人员伤亡危险程度（参照股份公司三体系文件辨识和评价）。

计算公式是：  D=L×E×C

2. 确定危害因素评价标准

（1)事故发生的可能性（L）

| L 分 值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 必然要发生 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 不经常、但可能 |
| 1 | 完全意外，可能性小 |
| 0.5 | 可以设想，但绝少可能 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1 | 实际上不可能 |

(2)暴露于危险环境的频繁程度（E）

| E 分 值 | 暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- |
| 1 | 三通一平及办公、施工现场生活区 |
| 2 | 临时工程、附属辅助生产过程 |
| 3 | 路基、涵洞、场道、码头、挡护圬工工程 |
| 4 | 站场、房建、轨道工程 |
| 5 | 桥梁、隧道、接触网下既有线、营业线施工 |

(3)发生事故的后果（C）

| C 分 值 | 发生事故的后果 |
| --- | --- |
| 100 | 10人以上死亡/直接经济损失100-300万元 |
| 60 | 3-9人死亡/直接经济损失30-100万元 |
| 40 | 1-2人死亡/直接经济损失10-30万元 |
| 10 | 伤残/经济损失1-10万元 |
| 5 | 重伤/经济损失1万元以下 |
| 1 | 轻伤（损失1-105个工作日的失能伤害） |

3、危险（风险）等级的确认

(1)按股份公司三体系要求，根据LEC定量计算评价法及项目的具体情况,由公式D=LEC所计算出的风险值在150以下为低风险；150～300（含150）是要采取措施进行整改的中度风险；300分以上（包括300分）为高度风险，则需立即整改，直至危险得到完全改善为止。

风险等级划分

| 风险值（D） | 风险等级 |
| --- | --- |
| ≥300 | 高度 |
| 150-300 | 中度 |
| ＜150 | 低度 |

4.评价步骤

(1)各单位负责对施工范围内的危险源进行识别及汇总，并组织安质部门根据上述评价方法和准则，对危险源进行判断或打分，确定重大危险及不可容许危险，填写重大危险及不可容许危险清单报送指挥部和监理单位，监理单位确认后上报XX公司。

(2)XX公司将根据监理单位确认并上报的清单确定控制重点，由监理单位下发到施工单位进行监控。

第九条  危险源控制计划

1.各单位根据确认后的重大危险及不可容许危险清单制定针对性强的专项危险源控制措施，控制措施应以消除危险因素为准则，其次考虑危险降低措施（降低危险概率、降低危险伤害或财产损失），措施制定完成后报监理单位审批后执行，报指挥部备案。

2.对不同级别的危险制定相应的危险控制措施，这些措施必须满足降低或使危险处于有效控制中，而且不会带来新的不可容许或重大危险。

3.项目部安质部重点对四级及以上危险源进行掌握和控制，各单位应对三级及以上危险源进行控制。

第十条  危险源辨识、危害评价的更新

1.定期更新

根据工程进展情况施工单位按照本程序规定内容，负责组织危险源的更新工作，并重新评价重大危险及不可容许危险，并按规定上报。

2.不定期更新

当发生以下情况时，应及时更新。

研究、开发、引进新技术、新工艺、新设备及其他特殊情况时。

第十一条  教育、培训

危险源辨识，危险评价与危险控制计划及有关教育培训、协商与交流由各单位安质部负责实施。

第十二条  记录管理

各单位对危险源辨识和危险评价记录要按要求保管，并报项目部备案。

第四章  附则

第十三条  本办法由项目部安质环保部负责解释，自公布之日起执行。

## (十三)安全事故报告制度

第一条  为严格执行国务院2007年颁发的493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》、公司《安全生产管理办法》规章制度，特制定本制度。

第二条  本制度安全事故，系指在中铁X局XX客专XXX标X项目部管段范围内发生造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故；或与之有关的人身死亡、交通事故、设备事故、火灾事故、危化品事故、职业病事故以及对社会造成危害的其他安全事故。

第三条  安全生产事故的等级划分：

1、特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

2、重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

3、较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

4、一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

本条第一款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

第四条  在发生安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告现场施工负责人,现场施工负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

第五条  事故发生后，事故现场有关人员应当立即向现场施工负责人报告；现场施工负责人立即报告项目部负责人，项目部负责人接到报告后，项目部负责人立即报告指挥部负责人，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。同时报告监理单位、业主等。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

第六条  项目部在接到事故报告后，应当立即启动事故应急预案，并尽快成立事故调查组，到事故现场进行调查取证工作。

1、查明事故发生的过程、人员伤亡、直接经济损失情况和原因；

2、组织技术鉴定；

3、查明事故性质、责任单位、责任人；

4、提出事故处理方案；

5、提出防止类似事故再次发生的要求；

6、对事故责任部门、责任人提出处理建议；

7、提出事故调查报告。

第七条  发生伤亡事故后，责任单位根据国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》、建设部令第3号《工程建设重大事故报告和调查程序规定》配合安全事故调查组调查处理。

第八条  交通事故处理由当地交通管理部门依法办理。

第九条  任何人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理。

第十条  事故一旦确定为工伤，必须填写《事故报告》表，各单位和项目部都要存档，为今后受伤者及其家属享受劳保待遇提供原始资料。

第十一条  未尽事宜严格按照X公司和股份公司相关文件进行处理。

第十二条  本制度由项目部安质环保部负责解释，自公布之日起执行。

## (十四)安全事故调查处理办法

第一章  总 则

第一条  为了保证安全生产伤亡事故及时报告和顺利调查、处理，维护财产和从业人员的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第70号）、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规，特制订本办法。

第二条  本办法所称安全事故，系指在中铁X局XX铁路客运专线段XXX标X项目部管段范围内发生造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故；或与之有关的人身死亡、交通事故、设备事故、火灾事故、爆炸事故、危化品事故、职业病事故以及对社会造成危害的其他安全事故。

第三条  安全生产事故的等级划分：

(一)特别重大事故是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

(二)重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

(三)较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

(四)一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

本条所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

第四条  事故报告必须及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

第五条  安全生产伤亡事故的调查处理必须坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改防范措施，并对事故责任者依法追究责任。

第六条  事故发生后，事故发生单位应当严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，有条件的可以拍照或录相。

第二章  报告程序

第七条  事故发生后，事故现场有关人员应当立即向现场施工负责人报告；现场施工负责人立即报告项目负责人，项目负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。同时报告监理单位、业主。

第三章 事故调查处理

第十二条  特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。

重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。事故调查过程中，事故发生单位必须做好配合工作。

## (十五)安全质量事故应急处置暂行办法

第一章  总则

第一条  为加强中铁X局XX客专XXX标X项目部管段内建设工程安全质量事故应急救援管理，规范安全质量事故应急处置，特制定本办法。

第二章  机构设置与职责

第三条  各单位均为本辖区安全质量事故应急处置的责任主体单位，对项目部负责，项目部负责安全质量事故应急救援处置的协调或领导工作，建立统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的应急管理体制、各单位有责任或义务参与处置或协助处置。

第四条  项目部成立安全质量事故应急处置工作领导小组。

组  长：XXX

副组长：XXX、XXX、XXX、XXX

组  员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、

XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、

XXX、XXX、XXX。

安全质量事故应急处置工作领导小组下设办公室，办公室设在安质环保部，负责安全质量事故应急救援处置的综合协调和信息管理工作；负责信息的收集、整理、传达。

在安全质量事故应急处置工作领导小组领导下，安全质量事故应急处置办公室分别组建如下应急处置响应管理小组：

1、抢险救援小组：由总工程师牵头，由工程部负责，综合部、安质部、计划合同部、物设部、财务部、协调部配合，工程部长具体负责小组的组织、协调等相关事务；负责救援、抢险、消防、开辟救援通道等工作的协调管理等。

第五条  作业队成立以项目负责人为组长的安全质量事故应急处置工作领导小组，接受项目部领导小组统一领导。

小组下设安全质量事故应急处置办公室，负责安全质量事故应急处理的综合协调和信息管理工作，并配备相应的人员和设备，24小时值守，负责信息的收集、整理、传达。

项目部分别组建如下应急处置响应实施小组：

1.抢险小组：负责救援、抢险、消防、开辟救援通道等；

2.救护小组：负责医疗救护、卫生防疫等；

第六条  安全质量事故应急处置工作实行领导负责、逐级落实、相关部门（单位）协调配合的工作机制，并建立完善的信息指挥系统和报告制度。

第七条  项目部安全质量事故应急处置工作领导小组职责

1.制定安全质量事故应急处置管理办法，制定管段安全应急总预案，督促、检查各单位建立健全相应机构和人员、物资和设备等的保障情况。

2. 负责建立和健全本标段安全质量事故应急救援体系，并随时检查保证该体系的正常运行，负责信息收集工作

3.在事件处理过程中负责组织、指挥和协调工作。

4.负责事件的调查或协助调查，督促责任单位上报有关材料。

第八条  作业队安全质量事故应急处置工作领导小组职责。

1.负责根据本单位的具体情况制定相应的安全质量事故应急预案,报其上级主管部门审批，并报建设、工程咨询单位核备。

2.负责建立和健全本单位安全质量事故应急救援体系，并随时检查保证该体系的正常运行，负责信息收集工作；负责本单位应急救援培训及日常演练工作。

3.组织处理本辖区的安全质量事故，防止事态扩大。

4.负责事故的善后处理，按照有关要求调查或协助调查处理，并及时上报处理结果。

第三章  分级管理

第九条  安全质量事故实行分级管理，贯彻“属地管理、分级管理，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合”精神，积极主动地解决问题。

第十条  分级管理

1.一般事故

一般事故由项目部安全质量事故应急处置工作领导小组负责处理，并将进展情况及处理结果及时向监理单位汇报。

作业队响应：施工作业队负责人立即采取有效措施控制情况，并按程序汇报，接报后作业队负责人立即启动应急预案并第一时间赶到现场，组织相关负责人、各应急响应实施小组进行应急救援处理。

对于重大及以上事故，每1小时汇报一次事件进展，情况稳定后每4小时汇报一次。

3.需取得其他有关单位援救的，应及时向有关单位请求支援。

第四章  应急处置程序

第十一条  发生安全质量事故时，施工单位一方面采取适当、合理且行之有效的措施控制事态的扩大和蔓延；另一方面要根据相关制度按程序立即报告，及时向指挥部、建设单位主管部门报告，同时向监理单位报告，涉及地方的同时按照国家有关规定报地方政府有关部门。上报时要严格按照国家相关规定的时限、内容要求报告。较大、重大及特别重大事件必须在1小时内报告，一般事件2小时内报告。

第五章 安全质量事故的调查与处理

第十六条  工程质量安全事故的调查与处理按指挥部《安全事故调查处理暂行办法》、《工程质量事故调查处理暂行办法》规定执行。

第十七条  其他安全质量事故的调查处理，执行国家相关规定。

第六章 附则

第十八条  本办法未尽事宜，参照有关规定执行。

第十九条  本办法由项目部安质环保部负责解释，自公布之日起执行。

## (十六)自升式架设实施装拆及检测、验收登记制度

一、进场的起重机械、提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当附有设备出厂时安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。

二、起重机械、提升脚手架、模板等特种设备和高风险设施，在投入使用前或者投入使用后30日内，项目部应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

三、项目部设备部门必须建立自升式架设设施安全技术档案。

四、施工现场安装、拆除施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施时，必须由具有相应资质的单位承担。

## (十七)消防安全管理制度

为加强消防安全管理，实施消防安全责任制，预防和减少火灾危害，保护公私财产和人民生命安全，根据《中华人民共和国消防法》结合本项目实际，制定本办法。

消防工作是全体工作人员的共同责任，本部管段的消防工作由安全总监统一领导，督促和动员各施工单位力量参与项目消防工作，实行消防安全责任制。

消防安全责任制实行“预防为主，防消结合”的方针，坚持“谁主管，谁负责”、“谁在岗，谁负责”的原则。项目部消防负责人：龚彬；第一作业队消防负责人：XXX；第二作业队消防负责人：黄化。

一、防火制度的建立健全

1、施工现场消防安全生产责任制度；

2、施工现场消防安全教育与培训制度；

3、施工现场消防安全技术交底制度；

4、施工现场临时消防设施管理办法

5、施工现场动火管理制度；

二、消防器材的配备

1、临时搭设的区域内，每100m2配备2只10L灭火器。

2、大型临时设施，应备有专供消防用的积水桶（池）、铁锹、黄砂池等设施，上述设施周围不得堆放物品。

3、临时木、机具间等每25 m2配备一只种类合适的灭火器，油库、危险品仓库应配足够数量、种类合适的灭火器。

4、电气设备、汽油机、火工品库、易燃易爆物仓库需配备足够数量的灭火器和专供消防用的积水桶（池）、铁锹、黄砂池等设施。

三、施工现场的防火要求

1、各单位在编制施工组织设计时，施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防安全要求。

2、施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。

3、施工现场夜间应有照明设备，保持消防车道畅通无阻，并要安排力量加强值班巡逻。

4、施工作业期间需搭设临时性建筑时，必须经施工企业技术负责人批准，活动板房材料必须达到A级防火性能，施工结束应及时拆除。不得在高压线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。

5、施工现场应配备足够的消防器材，指定专人维护、管理、定期更新，保证完整好用。

四、项目经理和各作业队长的消防职责

(1)项目经理和各作业队长是工程项目消防安全工作的直接责任人，对消防安全全面负责，是第一责任人。

(2)认真贯彻落实上级和公司的安全管理制度和措施，落实《中华人民共和国消防法》，支持安全管理人员独立的和积极开展安全工作，督促和检查。

(3)项目经理和各作业队长必须执行消防法规、规定和上级制订的防火安全制度，在履行总包对防火安全负全面责任的前提下，明确工程项目各分包单位，各施工管理部门和施工管理人员以及各施工生产岗位的防火安全职责。

五、安质部部长消防职责

(1)认真贯彻执行消防工作方针，组织实施上级公安消防管理部门和本项目的各有关消防法规条例。
   (2)以单位利益为重，树立全局思想，以高度的责任心和爱岗敬业的事业心，依法规范化管理，以身作则，公正无私，“严”字当头，克服麻痹思想，确保在工作中不发生任何问题，对存在的火灾隐患必须做到心中有数，保证检查中无漏洞，无拖延现象。
   (3)完善和修改各项消防安全管理制度，组织学习各项消防法规条例，监督检查日常消防安全管理工作。
   (4)及时传达单位的各项指示精神，对于检查中发现的问题，及时向领导汇报，保证各项工作顺利开展。

六、施工现场负责人消防职责

(1)认真贯彻执行上级的安全生产和要求，把安全生产消防列为重要内容。

(2)坚决制止一切忽视安全的行为，坚决支持队安全员开展安全工作，并落实好《中华人民共和国消防法》。

(3)坚持定期安全检查，对事故隐患和上级检查指出的问题，应认真组织有关人员进行研究，督促有关人员抓落实，及时整改。

(4)发生火灾事故要立即组织抢救，处理和制定预防措施，避免事故重复发生或扩大，要及时向上级报告事故情况，查明原因，追究其责任。

## (十八)营业线安全施工管理制度

1、及时收集铁道部、成都铁路局及项目管理机构关于营业线施工相关的管理规定，并及时更新、补充内部相应的管理制度。

2、营业线相关的施工,必须遵循相关的安全管理规定，并做好重点控制措施。

3、营业线施工封锁项目必须按规定程序上报审批,并在运营、设备管理单位、建设相关单位等按规定实行把关到位后，方可实施。并按施工前、中、后的重点控制要求做好相应工作。

9、营业线施工准备阶段：

(1)开工前，应积极与设计和设备管理单位核查既有设备情况，调查地下管线、电缆、光缆等隐蔽工程和地上既有设备（信号箱盒、各种线杆、接触网）影响的情况，划定防护范围。

(2)开工前，必须与设备管理单位和行车组织单位分别签订施工安全协议书，明确双方的责任和义务、施工责任地段和期限、安全防范内容和措施、结合部安全分工、发生责任行车事故的处罚办法等。

10、营业线施工阶段：

(1)影响既有设备稳定（不需封锁营业线）的施工，施工现场应按施工方案做好既有设备防护、加固措施，检查无误后，方可进行施工作业。

(2)路基附近作业前，必须先再次挖探沟探测地下管线，严禁使用机械开挖土方。其他机械在营业线附近作业必须有专人监控。作业中发现地下管线必须采取可靠防护措施，防止损坏既有设备。

(3)施工作业中，应随时检查既有设备防护措施的状态、既有设备的稳定，发现隐患及时处理。防护人员、现场负责人、管理人员随时检查工具、材料、设备不得侵入限XX。

(9)施工后设备开通前，施工单位安排专人检查施工后的设备状态、确认开通范围及条件，材料、设备撤离到限XX外，达到开通质量、安全条件后，方可按规定登记开通。

11、施工维修交验：封锁施工后新开通的线路，施工单位要加强检查和整修，密切注意新设备的运行情况，发现问题及时处理。按铁道部、成都铁路局关于营业线施工及安全管理的有关规定办理交接。

12、严密防范易发事故：

营业线施工，必须加强劳务工管理，对参加营业线施工的人员进行强化培训教育，对劳务工管理、施工前超范围准备、工电结合部管理、施工中挖断电缆、损坏既有设备、作业车辆溜逸、轨道（轻型）车辆违章行驶、施工后线路未达到临时补修标准及放行列车条件违章放行列车、开通后整修线路不及时、机械和料具侵限、违章使用封联线或手摇把、电气化区段施工、工程卸料、临时道口管理等易发事故和可能发生危机行车安全的问题，制定各项“卡死”制度、控制措施，落实到责任人。

## (十九) 易燃易爆、有毒有害物品的使用和管理制度

为了加强对易燃易爆、有毒有害物品的安全管理，保证安全生产，保障人民生命和财产安全，指挥部特制定本制度，项目部根据管段内工程实际建立相应的管理制度。

(一) 易燃易爆物品

1、 施工现场对易燃易爆、有毒有害物品，必须建立专用库房和专人保管制度，非保管员禁止入内。

2、 入库前保管人员必须进行检查和登记，入库后应定期进行检查。

3、 库房应防雨、防潮、保持干燥、通风良好、远离明火作业场所。

4、 易燃易爆物品的储存应按性质分类存放，并设置明显的标志，注明品名、特性、防火措施和灭火方法，库房内留存不小于3.5米宽的消防通道，并结合储存物品性质，设置相应消防器材。

(二)有毒有害物品

1、 施工现场对有毒有害危险品，要根据其性质分类分库单独存放，挥发性油料，汽油、稀释剂等物品应装在密闭容器内，妥善保管并设置明显标志。设专人管理，严格有毒有害物品发放手续，防止意外发生，非保管人员禁止入内。

2、 存放有毒有害危险品的库房，要做好通风、防潮、防火、防爆等工作，地面要做防渗漏处理。

3、 有毒有害物质入库前，保管人员必须进行检修登记和检查，入库后应定期进行检查。

4、 库房内严禁吸烟和使用明火，对剧毒物品要有防盗措施。

5、 库房门前有明显危险品标志及防火标志，并设置防火器材，专人管理，定期检查及时维修更换，保持灵敏有效、严禁挪作它用。

6、 工程现场不准存放有害物质，当班用不完的必须交库房保存，再用再领，并采取有效的防盗措施。

7、 施工现场内禁止焚烧有毒有害物质。

8、木材、沥青、油毡、塑料制品等易燃材料选择堆放地点时，应尽可能远离危险品、仓库及有明火（锅炉、烟囱、厨房等）的地方，并有严禁烟火的标志和消防设备。

9、工程使用的各种外加剂、有害物品如：亚硝酸钠等，必须设专库存放和标识清楚，防止亚硝酸钠误食中毒。

未尽事宜参照有关标准和规定执行。

## (二十) 安全专项施工方案编制、审核及专家论证审查管理办法

为加强建设工程项目的安全技术管理，防止施工过程中发生安全事故，保障人身和财产安全，依据《建设工程安全生产管理条例》，对危险性较大的施工项目，必须编制安全专项方案，为规范安全专项方案的管理，指挥部特制定危险性较大工程安全专项施工方案编制、审核及专家论证审查管理办法，请项目部结合管段内工程实际，制定相应的管理办法。

一、危险性较大工程

依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程，并应当在施工前单独编制安全专项施工方案。其具体项目如下：

(一)基坑支护与降水工程

基坑支护工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程；或基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。

(二)土方开挖工程

土方开挖工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽的土方开挖。

(三)模板工程

各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。

(四)起重吊装工程

(五)脚手架工程

1、高度超过24m的落地式钢管脚手架；

2、附着式升降脚手架，包括整体提升与分片式提升；

3、悬挑式脚手架；

4、门型脚手架；

5、挂脚手架；

6、吊篮脚手架；

7、卸料平台。

(六)拆除、爆破工程

采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。

(七)其他危险性较大的工程

1、建筑幕墙的安装施工；

2、预应力结构张拉施工；

3、隧道工程施工；

4、桥梁工程施工（含架桥）；

5、特种设备施工；

6、网架和索膜结构施工；

7、6m以上的边坡施工；

8、大江、大河的导流、截流施工；

9、港口工程、航道工程；

10、采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量安全，已经行政许可，尚无技术标准的施工。

二、安全专项施工方案编制和审核程序

安全专项施工方案由专业工程技术人员编制，上报指挥部工程部专业技术人员进行审核，审核合格后经指挥部技术负责人签字，并上报监理单位专业监理工程师进行审核，审核合格，监理单位总监理工程师签字。

三、专家论证审查的工程

凡属于下列情形的，指挥部组织项目部邀请专家组对该工程进行论证审查

(一)深基坑工程

开挖深度超过5m（含5m）或地下室三层以上（含三层），或深度虽未超过5m（含5m），但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。

(二)地下暗挖工程

第三章 环境保护工作目标

第五条 节约施工临时用地，降低材料和能源消耗，最大限度地减少对周围环境的破坏和水源污染，保护森林资源，爱护野生动物。

第四章 临时用地管理

第六条 合理规划施工临时用地，先报地方主管部门审批后使用，并将临时工程平面布置图、审批手续复印件报综合管理部备案。在使用过程中严格控制用地使用范围，在周围设立醒目的标志。

第五章 固体废弃物管理

第七条 施工人员居住点设加盖分类集中垃圾池（如人员少可用垃圾桶），垃圾池做好标识。生活垃圾按可回收无害无毒垃圾、不可回收无害无毒垃圾、有害有毒垃圾分类存放。

第八条 可回收无害无毒垃圾运往废品收购站，不可回收无害无毒垃圾妥善进行掩埋处理；对有害有毒垃圾隔离存放，并采取防雨、防泄漏处理，按地方环保部门要求的方法做好处理。

第六章 生活污水和施工废水处理

第九条 施工营地设防渗污水沉淀池对生活污水进行沉淀处理，处理达标后进行排放。

第十条 混凝土拌和站和施工现场视具体情况设施工废水沉淀池，施工废水沉淀后重复利用，降低水资源消耗。

第十一条 试验室废水控制：试验后含化学试剂的废水应进行妥善处理

第七章 施工扬尘控制

第十二条 凿岩、弃渣、喷混凝土采取湿式作业，配备有效的通风、洒水及降尘设备，施工现场粉尘排放达标，作业人员佩戴防尘口罩等防护用品。

第十三条 施工机械作业采取洒水、降尘措施。

第十四条 混凝土搅拌站区域内的地面尽量硬化处理，水泥库应封闭，作业人员应佩戴防尘口罩等防护用品。

第十五条 粉煤灰、石灰、散装水泥等易飞扬材料现场装卸时，采取降尘控制措施。

第十六条 施工道路采取洒水降尘措施。条件允许时，施工现场进行临时绿化；清理、打扫作业场地时，应洒水湿润。

第十七条 易飞扬材料运输时，车辆不得超载，并用篷布覆盖，防止飞扬、洒漏。

第八章 施工噪声的控制

第十八条 对在市区范围内施工过程中可能产生噪声污染的，按当地环保部门要求和确定时间内到当地环保部门进行噪声排放登记。
    第十九条 在村镇、居民区附近的工点，对于噪声较大的设备，如空压机、发电机、电锯、砂轮锯、钢筋切割机等，设立专用工作间，以降低噪音对居民生活的影响。

第九章 水土保持措施

第二十条 工程项目施工应按设计要求依法征用土地，避免浪费。科学制定土石方调配方案，统筹考虑，互调余缺，充分利用并减少工程弃渣。
    第二十一条 按设计施作防洪、防滑、防坍塌、防冲刷等水土保持工程设施，严格落实“三同时”（同时设计、同时施工、同时验交）制度。

## (二十八)既有线施工安全管理办法

第一章 总则

第一条 为了贯彻落实《铁道部关于印发《铁路营业线施工安全管理办法》的通知》（铁运〔2012〕280号）、《关于印发《成都铁路局营业线施工安全管理实施细则》的通知》(成铁运〔2013〕80号)及《关于进一步加强基建项目涉及营业线施工方案编制和管理的通知》（建设电〔2011〕170）以及铁道部、成铁局、XX公司及指挥部下发的其他有关安全管理规定，为确保项目部管段范围既有线行车安全、既有线施工、改造、邻近施工无事故，特制定本办法，以下简称“办法”。

第二条 编制依据

1、《铁道部关于印发《铁路营业线施工安全管理办法》的通知》（铁运〔2012〕280号）

2、关于印发《成都铁路局营业线施工安全管理实施细则》的通知》(成铁运〔2013〕80号)

3、《关于进一步加强基建项目涉及营业线施工方案编制和管理的通知》（建设电〔2011〕170）

4、铁道部、成铁局、XX公司及指挥部下发的其他有关安全管理规定。

第二章 安全生产责任制

第三条 确保施工安全是中铁X局XX铁路客运专线段工程指挥部X项目部及下属各单位的共同责任，各单位要牢固树立安全意识，严格执行各项规章制度，严肃施工方案编制和审查纪律，建立健全安全责任制，落实安全措施和责任，正确处理施工与行车安全的关系，严格遵循“安全第一”的原则，服从行车安全的需要，做到分工明确，责任清楚，措施具体，管理到位。

第四条 项目部的安全责任

1、项目部是既有线施工安全的责任管理单位，具有施工安全的监控、协调、服务职能，建立健全施工安全保证体系，并确保其有效运转。

2、负责组织相关单位及人员对施工方案进行审查、核定、批准。

3、负责组织各单位召开施工方案评审会议。

4、负责在施工封锁期间，现场监控既有线施工工作开展情况。

5、负责组织与行车组织、设备单位签订施工安全协议书，全面监督作业队是否履行约定的己方职责。

6、项目部定期不定期对既有线点外施工、邻近施工进行检查，签发检查记录表，并负责提供整改措施。

第五条 作业队的安全责任

1、作业队是施工安全的主体管理单位，具有负责涉及既有线施工组织的管理职能，并负责督促现场加强既有线施工人员素质和安排工作，严格执行施工方案编制和审查纪律。

2、负责明确涉及既有线施工段的现场施工负责人，责任人要对现场施工项目的安全工作全面负责。

第三章 既有线施工管理制度

第十条 技术交底制

在既有线施工或临近施工前，由作业队根据作业情况对安全员、防护员、技术员、领工员、工班长、驻站联络员等进行书面交底，交底内容：作业时间、岗位职责、作业内容、作业步骤、作业影响范围、影响到的既有线设备防护要求（临近施工作业必须要交清地下管线位置）、作业中存在的安全风险、安全施工注意事项等。

第十一条 班前讲话制

由施工现场负责人在每班作业前半小时内，将当班作业内容对作业内容、作业步骤、人员分工、既有线设备防护要求、安全施工注意事项、作业中存在的安全风险等对安全员、防护员、施工员、工班长及所有作业人员进行口头交底。

第十二条 项目项包保责任制

由上级管理层至下层管理层根据各岗位职责，将整体的安全管理职责进行分解包保，落实到下级管理层负责人，并由其对所负责的区段安全管理进行包保，进而逐步分解，最终通过层层包保将安全质量职责落实到每个工序负责人身上。

第十三条 安全风险押金制

在进行包保制度的同时，交纳一定金额的压金作为风险抵押金，通过按照安全质量标准，优奖劣罚。

第十四条 机械进场许可制

在既有线及临近既有线施工前，由机电人员对机械运转状况及工作性能进行评判，并签发进场作业许可合格证后，方可进入施工现场进行施工作业。

第十五条 机械动土调令制

第四章 施工机械安全管理

第二十四条 凡现场使用的施工机械高度（或作业时的伸展高度）在机位的水平投影侵入既有线栅栏的（无栅栏的为相邻线路路肩、桥梁护栏等以外2m位置），必须设置驻站联络员和工地防护员，其中挖掘机、吊机等自行式施工机械每台设置一名工地防护员，固定式施工机械在可控范围内设置一名工地防护员（由各作业队根据机械种类和现场实际具体确定）。

附件4）：

(1)民用爆炸物品使用台账；

(2)民用爆炸物品储存库安全管理情况台帐；

(3)民用爆炸物品安全事故台帐；

(4)民用爆炸物品安全检查台帐；