ERP实施概述教学设计

一、教学目标

1. 了解ERP实施的效益和风险；

2. 了解ERP实施的成功经验和失败教训；

3. 掌握ERP实施的原则和策略；

4. 能够完成诊断企业ERP实施方案并指导方案优化的工作。

二、课时分配

共三节，教学4个学时，实训2个学时

三、教学重点难点

1. ERP实施的风险

2. ERP的失败教训

3．ERP的实施策略

四、教学大纲

第一节 ERP实施的效益和风险

一、ERP实施的效益

1. 定量效益

2. 定性效益

二、ERP实施的风险

1. 项目实施的内部风险

2. 项目实施的外部风险

第二节 ERP实施的成功经验和失败教训

一、ERP实施的成功经验

1．循序渐进

2．高层支持

3．项目管理

二、ERP实施的失败教训

1．体制原因

2．软件原因

3．企业自身原因

第三节 ERP实施的原则和策略

一、ERP实施的原则

1．计划性原则

2．用户参与性原则

3．先进性原则

4．授权原则

5．规避风险原则

二、ERP实施的策略

1．劣质安装策略

2．快速减压策略

3．快速优势策略

4．长期竞争策略

五、主要概念

1.ERP的实施效益

2.ERP的实施原则

3.劣质安装策略

4.快速优势策略

5.快速减压策略

6.长期竞争策略