太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设

项

目

建

议

书

本报告为word版，放心下载编辑。
编制单位：北京中投信德工程咨询有限公司

咨询工程师：刘海

备注：本可研报告为模板范文word版本，请放心下载编辑。如需要代写定制则需要客户提供相关资料要求，由我们来编写完成。有需要请和我们沟通。工程师刘海

目 录

第一章 项目建设目的和意义	1

1.1项目名称和主办单位	1

1.1.1项目名称	1

1.1.2项目建设选址	1

1.1.3项目主办单位	1

1.1.4项目报告编写负责人	1

1.2项目总投资和建设年限及内容	1

1.3项目申报理由	1

1.4编制依据	2

1.5主要经济技术指标	3

第二章 项目建设的背景和必要性	5

3.1项目提出背景	5

3.2项目建设必要性分析	6

3.2.1有利于促进我国太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设工业快速发展的需要	6

3.2.2提升技术进步，满足太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设行业生产高品质产品的需要	7

3.2.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标	8

3.2.5提升我国太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设产品研发和技术创新水平的需要	8

3.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要	9

3.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要	9

3.3项目建设可行性分析	9

3.3.1政策可行性	9

3.3.2技术可行性	10

3.3.3管理可行性	11

3.4分析结论	11

第三章 总体建设方案	12

3.1地理位置选择	12

3.2土建方案	14

3.2.1总体规划方案	14

3.2.2土建工程方案	14

3.3主要建设内容	16

第四章 产品方案及技术方案	18

6.1主要产品方案	18

6.2产品质量指标	18

6.3产品价格制定原则	18

6.4产品生产规模确定	18

6.5项目生产工艺简述	19

6.5.1产品工艺方案选择	19

6.5.2工艺技术流程及简述	19

第五章 原料供应及设备选型	20

7.1主要原材料供应	20

7.2主要设备选型	20

7.2.1设备选型原则	20

7.2.2主要设备明细	21

第六章 节能与环保评价	22

6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范	22

6.2主要能耗指标及分析	22

6.3节能措施和节能效果分析	23

6.3.1工业节能	23

6.3.2节水措施	23

6.3.3建筑节能	24

6.3.4企业节能管理	25

6.4环保设计依据及原则	25

6.5 项目建设和生产对环境的影响	26

6.5.1 项目建设对环境的影响	26

6.5.2 项目生产过程产生的污染物	27

6.6 环境保护措施方案	28

6.6.1 项目建设期环保措施	28

6.6.2 项目运营期环保措施	29

6.6.3 环境管理与监测机构	30

第七章 投资估算与资金筹措	31

7.1建设投资估算	31

7.2流动资金估算	32

7.3资金筹措	32

7.4项目投资总额	32

第八章 财务及经济评价	35

8.1总成本费用估算	35

8.1.1基本数据的确立	35

8.1.2产品成本	36

8.1.3平均产品利润	37

8.2财务评价	37

8.2.1项目投资回收期	37

8.2.2项目投资利润率	38

8.2.3不确定性分析	38

8.3经济效益评价结论	38

第九章 风险分析及规避	40

9.1项目风险因素	40

9.1.1不可抗力因素风险	40

9.1.2技术风险	40

9.1.3市场风险	40

9.1.4资金管理风险	41

9.2风险规避对策	41

9.2.1不可抗力因素风险规避对策	41

9.2.2技术风险规避对策	41

9.2.3市场风险规避对策	41

9.2.4资金管理风险规避对策	42

第十章 结论与建议	43

10.1结论	43

10.2建议	43

附 表	44

附表1 销售收入预测表	44

附表2 总成本表	45

附表3 外购原材料表	46

附表4 外购燃料及动力费表	47

附表5 工资及福利表	48

附表6 利润与利润分配表	49

附表7 固定资产折旧费用表	50

附表8 无形资产及递延资产摊销表	51

附表9 流动资金估算表	52

附表10 资产负债表	53

附表11 资本金现金流量表	54

附表12 财务计划现金流量表	55

附表13 项目投资现金量表	57

附表14 资金来源与运用表	59

# 第一章 项目建设目的和意义

## 1.1项目名称和主办单位

### 1.1.1项目名称

太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设项目

### 1.1.2项目建设选址

本项目建设地点为广西XXX工业园区

### 1.1.3项目主办单位

DDD有限公司

### 1.1.4项目报告编写负责人

工程师刘海186--1052--0828

## 1.2项目总投资和建设年限及内容

本项目总占地面积为50亩，总投资1.5亿元人民币，总工期一年。分2期进行投资，第一期投资额7000万元，建设内容：太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设生产车间、仓库、办公楼、职工公寓楼、厂区道路等；第二期投资额5000万元，建设内容：铝艺护栏生产车间、高端合金系统门窗、五金机件、厂区绿化工程等。预计本项目建成投产后年产值2.4亿元左右，预计年均上交税金1774万元左右。

## 1.3项目申报理由

说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。

“十三五”期间，面对复杂的内外部环境，太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设行业着力推进转型升级，依靠技术创新、管理提升和产品升级，全行业经济运行总体平稳，规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设市场的变化，政府大力推动并加快太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设工业转型升级，太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移，目前高端市场需求激增，太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设市场需求上升，供不应求。

项目方结合我国太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设行业发展较好的行业背景、太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的“太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具规模的太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设开发生产基地。本次项目的建设对于加快DDD太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设行业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。

该项目建设具备良好的市场发展空间，项目产品具有广泛的应用价值，具有良好的应用前景，其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟，环境零影响，运行费用少，抗风险能力强，符合国家的产业政策和环境保护政策，具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。

## 1.4编制依据

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

- 《DDD国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

- 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；

- 《太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设工业发展规划（2016-2020年）》；

- 《中国制造2025》；

- 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

- 《工业可行性研究编制手册》；

- 《现代财务会计》；

- 《工业投资项目评价与决策》；

- 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

- 国家公布的相关设备及施工标准。

## 1.5主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数据和指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要指标 |  |  |
| 1 | 项目达产年设计生产产能 | 万平方米/年 | 30.00 |
| 2 | 总用地面积 | 亩 | 50.00 |
| 3 | 总建筑面积 | ㎡ | 26200.00 |
| 4 | 总投资资金，其中： | 万元 | 15000.00 |
| 4.1 | 建筑工程费用 | 万元 | 5541.25 |
| 4.2 | 设备及安装费用 | 万元 | 6121.00 |
| 4.3 | 土地费用 | 万元 | 750.00 |
| 4.4 | 其他费用 | 万元 | 333.22 |
| 4.5 | 预备费用 | 万元 | 254.53 |
| 4.6 | 铺底流动资金 | 万元 | 2000.00 |
| 二 | 主要数据 |  |  |
| 1 | 达产年年产值 | 万元 | 24000.00 |
| 2 | 年均销售收入 | 万元 | 20290.91 |
| 3 | 年平均利润总额 | 万元 | 3446.83 |
| 4 | 年均净利润 | 万元 | 2585.12 |
| 5 | 年均增值税 | 万元 | 815.06 |
| 6 | 年均所得税 | 万元 | 861.71 |
| 7 | 年均城建费及附加 | 万元 | 97.81 |
| 8 | 项目定员 | 人 | 155 |
| 9 | 建设期 | 年 | 1 |
| 三 | 主要评价指标 |  |  |
| 1 | 项目投资利润率 | % | 22.98% |
| 2 | 项目投资利税率 | % | 29.06% |
| 3 | 税后财务内部收益率 | % | 17.58% |
| 4 | 税前财务内部收益率 | % | 23.31% |
| 5 | 税后财务净现值(ic=8%) | 万元 | 8,808.01 |
| 6 | 税前财务净现值(ic=8%) | 万元 | 14,504.73 |
| 7 | 投资回收期(税后)含建设期 | 年 | 6.50 |
| 8 | 投资回收期(税前)含建设期 | 年 | 5.46 |
| 9 | 盈亏平衡点 | % | 41.77% |

- 第二章 项目建设的背景和必要性

这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。

## 3.1项目提出背景

说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。

“十三五”期间，面对复杂的内外部环境，太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设行业着力推进转型升级，依靠技术创新、管理提升和产品升级，全行业经济运行总体平稳，规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设市场的变化，政府大力推动并加快太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设工业转型升级，太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移，目前高端市场需求激增，太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设市场需求上升，供不应求。

项目方结合我国太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设行业发展较好的行业背景、太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的“太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具规模的太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设开发生产基地。本次项目的建设对于加快DDD太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设行业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。

该项目建设具备良好的市场发展空间，项目产品具有广泛的应用价值，具有良好的应用前景，其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟，环境零影响，运行费用少，抗风险能力强，符合国家的产业政策和环境保护政策，具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。

## 3.2项目建设必要性分析

一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。

企业获得的利润情况。

企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。

扩大生产能力，改变产品结构。

采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。

产品进入国际市场的优越条件和竞争力。

对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。

### 3.2.1有利于促进我国太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设工业快速发展的需要

太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看，国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长，居民收入的稳定提升，将拉动内需市场的进一步发展。

随着现代太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设工业的快速发展，自动化、连续化和高效化已成为现代太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设业生产的主要方向，以减少中国太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设设备和技术，注重消化与吸收，尤其要注重创新能力的提高，使太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，通过先进的太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设加工技术和装备，促进我国太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设工业在新时期继续快速健康发展，有利于将资源优势转变为经济优势，是加快我国经济繁荣发展的重要途径，因此本次项目的提出适时且必要。

### 3.2.2提升技术进步，满足太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设行业生产高品质产品的需要

搞好太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设技术进步与产业升级对于太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设全行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力，并发挥优势要素，做大做强。DDDXXX有限公司自成立以来一直从事太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设的生产，技术已相当成熟，经过多年的发展与探索，已取得很大的成绩，项目的建设不仅可以弥补我国太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设尖端技术的空白，还可有效满足太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设行业生产高品质产品的需要。

从太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设企业来说，生产高端太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设既是企业实力的象征，更是企业可持续发展的利润增长点，同时也是太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设企业“做精”的战略选择。随着太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设行业产品的创新开发和培育新的增长点，从而加快产品结构调整，重点开发高档次、高品位、高附加值产品，为行业创造新的经济增长点，提高产品质量和品质，注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸，引导并创造市场需求，以市场为导向，加强高品质产品开发，更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场，项目企业将提高对市场的反应速度，在充分了解市场的情况下，采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品，提高产品质量，快速生产出消费者所需要的产品，在新一轮的竞争中取得先机，从而满足当前市场对太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设的市场需求。

### 3.2.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标

《中国制造2025》部署全面推进实施制造强国战略，明确了9项战略任务和重点：其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力，大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。

生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因此，项目实施符合《中国制造2025》发展部署。

### 3.2.5提升我国太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设产品研发和技术创新水平的需要

本次项目以节能减排和提升品质为导向，实施多品种、系列化太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设研发生产，是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造，公司坚持以产品创新为动力，加快研发高端太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设，在产品定位上，本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展，实现真正意义上的“零”排放。对推进DDD产业结构调整和经济转型升级，夯实全省太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设产业、装备制造业等产业根基，带动全省经济发展具有重要意义。

### 3.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要

随着近年来国内太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，全力对太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设进行研发及生产，以促进企业可持续性发展，有助于企业做大太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。

本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。

### 3.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要

本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定；此外，项目的实施可带动我国太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设及相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。

## 3.3项目建设可行性分析

### 3.3.1政策可行性

国务院印发《中国制造2025》中提出：

持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法，强化激励约束机制，完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划，吸引社会资金参与，优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，提高企业生产技术水平和效益。

《太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设工业发展规划（2016-2020年）》提出：

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，落实《中国制造2025》，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产业结构，推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进产业迈向中高端，初步建成太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设强国。

在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。

### 3.3.2技术可行性

本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队，从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了成熟应用阶段，该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。

### 3.3.3管理可行性

本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。

## 3.4分析结论

本项目的建设符合我国的相关产业政策，从项目实施的必要性和建设可行性分析，本项目属于国家鼓励类的建设项目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。

综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。

# 第三章 总体建设方案

## 3.1地理位置选择

本项目建设地址选定在广西壮族自治区防城港市防城区工业园区。

项目区域所在位置示意图

防城港是广西壮族自治区下辖的地级市，环北部湾城市群城市，是一座滨海城市、边关城市、港口城市，位于中国大陆海岸线的最西南端，背靠大西南，面向东南亚，南临北部湾，西南与越南接壤，海岸线580公里，陆地边界100.895公里，是北部湾畔唯一的全海景生态海湾城市，被誉为“西南门户、边陲明珠”，是中国氧都、中国金花茶之乡、中国白鹭之乡、中国长寿之乡、广西第二大侨乡。

区位交通条件

公路

钦防高速公路贯穿全境，直达港口，与西南出海大通道相连，是西南地区最便捷的出海大通道。钦州至崇左高速公路也经过防城港市上思境内。2013年12月,防城至东兴高速公路开始投入试运营,广西对接东盟又添新的大通道，该高速公路与钦防高速公路对接延伸，联通了泛珠三角路网，成为广西南下出关捷径。

客运站：市第一公路客运、港口区客运站

铁路

南昆铁路投入营运后，大西南的云、贵、川、桂及重庆市的货物将便捷地通过防城港中转世界各地。防城港直接的经济腹地为广西防城港市和钦州市以及广西壮族自治区内南昆铁路线沿红水河以南地区，及广西百色市、南宁市、南宁地区西南部分。间接的经济腹地为广西区内的其它地区以及云南省、贵州省、四川省、重庆市的西南部和华中地区的湖南、湖北、河南等省的西部地区。

境内有南防铁路，铁路经南防线、钦北线、黎钦线、南昆铁路、湘桂铁路等与全国铁路相联。此外，广西沿海城际高铁即南（宁）钦（州）铁路、钦（州）北（海）铁路及钦（州）防（城港）铁路，正线全长约262Km，国家 I 级双线电气化铁路，设计时速为250Km/H，使北部湾四市（南北钦防）进入一小时经济圈。2013年12月30日南宁至防城港高铁开通，全程1小时15分钟。南宁至防城港间首发动车为D8251次列车。

航运

防城港是中国沿海12个主枢纽港之一，是西部第一大港，是中国大陆重要的铁矿石、建材及煤炭等重要战略物资的中转基地。港口现有码头泊位36个，其中万吨级以上深水泊位22个，拥有20万吨级矿石码头和西部地区唯一的专业集装箱码头等一批现代化大型港口设施设备，可建万吨级以上泊位200多个，设计年吞吐能力达10亿吨。已开通至香港、海防、新加坡、釜山、东京的多条国际集装箱航线，与80多个国家和地区的220多个港口通航。

防城港市有5个国家级口岸，其中东兴口岸是中国陆路边境通关人数最多的口岸，与147个国家和地区实现贸易往来，广西70%的关税在防城港实现，具备建设大型物资中转中心、物流港口和出口加工区的良好条件。

## 3.2土建方案

### 3.2.1总体规划方案

总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。

本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区、办公区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。

按照厂区整体规划，全厂设计两个出入口。厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。

本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。

### 3.2.2土建工程方案

本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011—2010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。 主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。

生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。

《建筑内部装修设计防火规范》，耐火等级为二级；

屋面防水等级为三级，按照《屋面工程技术规范》要求施工。

光伏在建筑上的应用与地面电站最大的区别是它与建筑结合带来的多样性，既可以建在公共建筑上，也可以建在住宅建筑，工业建筑，新建建筑或是既有建筑上,可以用于屋顶也可以用于墙体，还可以用于遮阳。本项目利用厂房闲置屋顶建设太阳能光伏发电，光伏组件抗腐蚀、抗打击、抗老化，使用寿命超过25年，能起到很有效的节能减排效果，为国家减排助力。

利用太阳能光伏屋顶发电优点：

1、电费变少了

让企业不再承担高额的峰值、平值电价，节约用电费用。对于企业来说，则多了一份实惠。一方面可以节约用电成本，毕竟现在的光伏电站大多采用转换率较高的单晶硅光伏组件，发电量高，所发的电基本上发电成本低于市电，另外一方面收益渠道变多了，企业可以将自用之外剩余的电力售卖给。国家出于环保的需求，碳排放限额来限制碳排放，这个时候企业可以通过安装光伏电站加入碳交易系统，如果是符合绿建标准的话，可以通过出售清洁电力来获得更多补贴收益。从长远看，每兆瓦每年能为企业节省一大笔费用。

2、屋顶变得坚固、时尚了

分布式光伏发电系统建在厂房屋顶上，不仅不会破坏屋顶结构，还可以有效减少屋顶所承受的阳光直射，雨水侵蚀，增加屋顶的使用寿命。此外，光伏发电是清洁能源，安装能给企业带来绿色企业的美名，提高企业的影响力与提升企业形象。

3、室内变得冬暖夏凉

太阳能电池组件吸收的光谱范围广，能够大幅度的吸收太阳辐照，从而起到良好的隔热效果。夏天可以作为隔热层，冬天可以作为保温层，有效保持室温。

4、污染变少了

光伏发电系统是安全、绿色、可持续的清洁能源，在发电过程中零排放、零污染，并且可以减少二氧化碳排放。大大减少对周边环境的污染。

结构设计方案

1、地基及基础

根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。

2、结构选型

根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。

3、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。

4、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。

## 3.3主要建设内容

本次项目占地面积50亩，总建筑面积26200.00平方米；主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

| 工程类别 | 工段名称 | 层数 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、主要建筑工程 | 太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设生产车间 | 1 | 7200.00 | 7200.00 | 一期 |
|  | 仓库 | 1 | 4100.00 | 4100.00 | 一期 |
|  | 办公楼 | 4 | 1000.00 | 4000.00 | 一期 |
|  | 职工公寓楼 | 4 | 1200.00 | 4800.00 | 一期 |
|  | 铝艺护栏生产车间 | 1 | 3300.00 | 3300.00 | 二期 |
|  | 高端合金系统门窗、五金件生产车间 | 1 | 2800.00 | 2800.00 | 一期 |
| 合计 |  |  | 19600.00 | 26200.00 |  |
| 2、公共设施 | 厂区道路工程 |  |  | 9100.00 | 一期 |
|  | 厂区绿化工程 |  |  | 4500.00 | 一期 |

# 第四章 产品方案及技术方案

## 6.1主要产品方案

本项目主要生产太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设系列产品

## 6.2产品质量指标

项目产品严格执行国家标准以及行业标准。

## 6.3产品价格制定原则

项目产品的定价根据目前同类产品市场定价原则。初入市场，为了提高市场占有率，项目选择较低价位入市，以更高的性价比占领更多的市场份额。高市场占有率为提高盈利率提供可靠保证。当然，在此之前公司结合市场竞争状况，确定有利可图的销售目标。

## 6.4产品生产规模确定

从本项目产品的生产规模主要从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。如生产规模太小，则存在能源资源消耗大、技术水平不能充分发挥、产品质量稳定性差等弊端，同时也不利于提高企业经济效益；但生产规模过大，势必增加成本和增加资金筹措等方面的难度，市场推广度、综合服务满意度也难以到位，同时还存在投资风险过高等问题。

考虑到公司目前资金力量，根据目前太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设产品市场状况以及太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设产品在国内的生产工艺技术进展情况，项目公司确定生产规模定为：年产太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设XX。

## 6.5项目生产工艺简述

### 6.5.1产品工艺方案选择

本项目确定产品生产技术方案时遵循以下原则：

1、科学合理性：力求精简，方便快捷；

2、工艺设计充分体现“以人为本”的思想；

3、“三废”效果处理好；

4、加强对产品的检测。

### 6.5.2工艺技术流程及简述

工艺流程系指投入物经有次序的生产加工成为产出物的过程。在生产过程中规定的各种技术条件和数据，统称为技术参数。工艺流程和主要技术参数，在可行性研究阶段需要结合产品质量、生产成本、各种消耗等要求，选取最佳方案。

在可行性研究阶段只叙述若干主要车间的工艺流程，一般车间可从略。

# 第五章 原料供应及设备选型

## 7.1主要原材料供应

1、主要原材料

项目所需主要原料为：XX。(编者自行填写)

3、原材料来源

本项目主要原材料来源为国内市场或者国内市场采购，以上材料均属于工业一般用料，市场供应有保证；此外项目企业将与供货方建立长期战略合作关系，以保证项目的长足发展需求。

## 7.2主要设备选型

### 7.2.1设备选型原则

1、设备性能先进

技术水平及装备水平先进，单位产品物耗、能耗低，加工程度和加工能力较高，设备运行稳定，生产能力和劳动生产率较高，连续化、机械化和自动化程度较高，具有较高安全性和卫生要求。

2、适用性强

与市场条件适应，有能力进行生产调节，有利于开拓国内外市场；与原料和其他辅助材料加工要求适应；与工艺技术要求相适应，同项目生产能力相匹配，主要设备及辅助设备之间相互配套；与建设规模、产品方案相适应，满足现有技术条件下使用要求和维护要求；与安全环保相适应，确保安全生产，尽量减少“三废”排放。

3、可靠性高

设备成熟度高，采用已充分验证并使用的设备；生产稳定性高，不对人员造成危险；使用寿命长。

4、技术经济合理

设备选择尽量立足国内，国内设备不能满足工艺要求、生产要求、质量要求等情况，再考虑购置国外设备；设备配置应均衡合理，考虑整条生产线配置综合经济性，选择投资小、成本低、利润高、经济合理设备选择方案。

### 7.2.2主要设备明细

本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械化和自动化水平，根据项目工艺技术的要求，本着科学、先进、可靠、运行维护方便、节能、环保等原则，经过比较，购置以下设备：

设备选型表（客户根据自己情况填写相关设备明细）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX机 | 6 | 台 |
| 2 | XX机 | 5 | 台 |
| 3 | XX机 | 5 | 台 |
| 4 | XX机 | 5 | 台 |
| 5 | XX机 | 4 | 台 |
| 6 | XX机 | 5 | 台 |
| 7 | XX机 | 6 | 台 |
| 8 | 其他配套设备 | 10 | 套 |

# 第六章 节能与环保评价

## 6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范

《工业企业能源管理导则》GBT15587-2008

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-2013

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2010

《节电技术经济效益计算与评价方法》GB/T13471-2008

《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2012

《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052-2013

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

## 6.2主要能耗指标及分析

1、以全年的能源耗用量进行分析

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 折算系数 | 吨标准煤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 290.30 | 万度 | 1.229 | 356.78 |
| 2 | 水 | 1.09 | 万M3 | 0.857 | 0.935 |
|  |  |  |  |  | 357.72 |

2、项目工业总产值及工业增加值

根据项目经济评价确定本项目工业总产值为24000.00万元，工业增加值[工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应交增值税(生产法)]=8883.84万元。

3、项目能耗指标的计算

本项目万元产值综合能耗(标煤)为：0.0149吨／万元，万元增加值综合能耗(标煤)为：0.0403吨／万元。

## 6.3节能措施和节能效果分析

### 6.3.1工业节能

1)、采取新技术、新工艺、新材料、新设备，加强原材料的综合利用和合理利用，以降低原材料的消耗。原材料加工的余料，积极组织回收用，对不能利用的废旧材料，按有关规定销售结合法经营的物资回收再生部门。在生产过程中，按国家规范及生产工艺，采用正确的操作步骤，尽量不使用不可再生的原料。

2)、供配电设计本着经济合理，技术先进，节省电能为原则，生产设备、仪器设备及供电设备均选用耗能低、效率高的节能换代产品，配电室内安装低压电容器补偿屏，降低无功功率损耗，提高功率因数，节约能源消耗。光源选用科学、高效、节能的声光控制方式，严格实施绿色照明。

3)、供水管网系统均采用合理的输送工艺，尽可能降低途中消耗。供热系统管道均采用保温设计，保温材料为聚氨酯保温层，最大程度的降低管道冷热损失。

4)、项目建成后，根据各建筑物的功能、用电负荷、用水的性质，供水、供电系统在入口处均安装计量和节流装置。

### 6.3.2节水措施

节约用水是中国的一项重大国策，是当前倡导建设“资源节约、环境友好型社会”的一项重要内容，也是解决水资源短缺和水资源污染的重要举措。

为有效节约用水，本项目拟采用如下节水方案：

1、供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关 规范和产品标准的要求设计、制造、安装。

2、企业内各用水部门，由本企业安装计量分水表，车间用水计 量率应达到 100％，设备用水计量率不低于 90％。并保证计量水表的 完好率、检定率。

3、在给水系统中应采用良好的阀门，减少水资源的跑冒滴漏。

4、根据中国供水情况，应用内壁光滑的供水管材，减少管道沿程水头损失；降低供水能耗。

5、生产净循环水循环使用，减少废水排放，节约水资源。同时根据季节变化、机组生产情况及时调节机组冷却用水量大小，降低消耗量。

6、采用节水型卫生器具以减少供水量，同时也就减少了供水能耗。

### 6.3.3建筑节能

1)、建筑能耗指标

生产车间热指标为110W／平方米；办公楼和宿舍热指标为70W／平方米。

照明：照明照度标准为250LX。

建筑围护结构隔热水平：围护结构传热系数屋顶0.6；外墙0.55；地板0.5；

门窗密封性指标：不低于国标Ⅸ建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》(GB7107)规定III级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：qL≤2．5m³／(m.h)

2)、建筑围护结构：生产车间为保温隔热彩钢结构，外墙砌体结构为增加外墙保温层；供热管网在与室外空气接触、非采暖房间处采用50mm厚岩棉管壳，降低管道冷热损失。

3)、供热、空调制冷系统按设计负荷设置，并有调节控制装置及能量计量仪表。

4)、门窗采用中空门窗，照明要确定科学的照明控制方式，选用高效节能照明光源，在室内照明控制中，主要采用声控、光控、红外等智能化的自动控制系统，减少照明用电和延长照明产品寿命。

5)、建筑材料使用节能环保新型墙体材料。

### 6.3.4企业节能管理

企业节能管理包括：制定节能规划，加快节能技术改造，完善能耗定额、统计等基础工作，按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》等标准要求，合理配备能源计量器具，定期开展能源平衡测试和能源审计。要把节能降耗的目标和责任落实到车间、班组和具体责任人，实施节奖超罚措施。有关部门要尽快制定重点用能企业节能管理办法，采取分类指导、监督检查、统计公报、信息交流等措施，加强节能管理。对重点用能企业主要负责人实行节能工作问责制。

## 6.4环保设计依据及原则

环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。

1）《环境标志产品技术要求 照明光源（HJ 2518-2012）》；

2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

3）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

4）《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；

5）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

6）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

7）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

8）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。

## 6.5 项目建设和生产对环境的影响

### 6.5.1 项目建设对环境的影响

1.项目实施过程中环境空气的影响

扬尘是施工期间影响环境空气的主要污染物，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋和物料运输等工序产尘量较大，而材料堆存、建筑机构施工、设备安装等工序产尘量较小或不扬尘，而且扬尘还受风向、风速、湿度等气象条件影响。由于污染源多为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部污染。施工期间产生的污染物未经充分扩散稀释就进入地面呼吸带，将会给现场人员的施工、生活、健康安全带来一定的影响。

2.项目实施过程中水环境的影响

施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为SS、BOD、COD等。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境及景观造成一定影响。

3.项目实施过程施工噪声的影响

工程施工期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料的运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。施工时对周围环境的主要影响是施工噪声，其辐射范围较广，昼间最大距离近150米，夜间影响更为严重。

4、固体废物影响分析

施工期由于土石方挖掘等将会产生大量土石方、淤泥、废建筑材料、施工人员产生的生活垃圾等固体废物。各施工阶段的固体废物只要及时清运，将不会对周围环境产生影响。

5、水土流失影响分析

该项目的水土流失主要发生在施工期基础土方作业所带来的土壤裸露。该项目建设完工投入营运后，区域内建筑、周边水泥路面和局部裸露绿化用地，路面、路基固化，绿化系统的泥土设有流失防护设施，同时区域建设符合国家规范的排水系统，区域范围内的降雨将收集排附近的市政排水管网内，区域植被经过一段时间的恢复后，水土流失现象逐步减小。

### 6.5.2 项目生产过程产生的污染物

本项目主要生产线设备均为先进、成熟、可靠的设备，具有较高的环境指标，在生产过程中，其主要污染源及污染物包括：废水、固废和噪声等污染。

1、废水

项目产生的废水主要为生活污水，生产用水为循环用水，无污染可循环使用，该项目无有毒有害工业废水产生。

2、固废

目排放的固体废物主要为员工日常的生活垃圾；

3、噪声

项目的噪声源主要为生产线及配套设施中机电设备产生的噪声和运输车辆噪声。

## 6.6 环境保护措施方案

### 6.6.1 项目建设期环保措施

1.控制生态影响的初步方案

为减少建筑物施工时生态环境产生的不利影响，拟定施工方案时工程建设单位为本工程的弃土制定处置计划，应按规定地点处理弃土，并不定期的检查计划执行情况。同时，应考虑基础开挖、道路施工及场地平整过程中的水土保持方案，并对临时性松散表土作适当压实处理，在坡面>25°时要做护坡处理，永久性坡面种植草皮。

施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施后才能继续施工。

2.控制噪声影响的初步方案

为了减少施工噪声对周围环境的影响，工程在居民点200米的区域内，不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，对必须在夜间施工又可能影响居民环境的工地，应对施工机械采用降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声学环境质量。由于项目施工区为矿区，周围几乎没有居民居住，所以不会造成很大影响。

3.控制生活垃圾污染的初步方案

工程施工时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临时住宿地的排水和生活废弃物，应妥善处理，集中收集送至城市垃圾处理站一并处理。

4.控制水污染的初步方案

对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。

5.控制水土流失的初步方案

拟建工程尽量保持用地地形和土壤原貌，保护用地内的土地资源；增加植被覆盖率，以提高水土保持能力；合理进行绿化系统的建设；采取相应措施以保护水环境质量；并保持厂区建筑与周围环境的和谐统一。

### 6.6.2 项目运营期环保措施

1、废水

生产废水经排水沟收集到沉淀池沉淀后，作为生产冷却水循环回用于生产过程中，不外排。

生活废水经化粪池预处理达标后，排入厂外污水管网。

2、固废

一般废包装材料、生活垃圾交由当地的环卫部门统一处理。

3、噪声

（1）在工艺设计上优先选用低噪声设备，所有设备的噪声均小于85dB（设备外1米）。

（2）在厂区平面布置时，将噪声源较集中的主厂房布置在厂区的中央，其它噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对外界环境的影响。

（3）主要噪声设备还采取隔声、消声、减震等降噪措施。泵类电动机安装消声器、风机采取隔振和消声措施，动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。

（4）加强绿化

因此，项目建设对周围环境无不良影响。

### 6.6.3 环境管理与监测机构

环境保护和劳动安全卫生工作实行一级机构、二级管理。公司设专职环保安全机构，负责管理全厂的环境保护和劳动安全卫生工作；车间设兼职环保安全员，负责本车间环保安全的日常工作。

综上，对项目产生的污染经妥善处理后，实现了无害化和资源化，因此，项目生产污染对周围影响很小。该项目经营者在环保治理方面已积累了丰富的经验，并严格管理，责任落实，各项污染指标可以控制在国家规定的标准之内。预计项目建成投产后，对环境的影响将符合各项环保标准的要求。

# 第七章 投资估算与资金筹措

## 7.1建设投资估算

本项目建设投资13000.00万元，其中建筑工程投资26200.00万元，设备及安装工程投资6121.00万元，无形资产投资750.00万元。具体投向如下：

建设投资估算表              单位：万元

| 序 号 | 工程或费用名称 | 估 算 价 值 |  |  |  |  | 占总投资的比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合 计 |  |
| 1 | 建筑工程费用 | 5541.25 |  |  |  | 5541.25 | 36.94% |
| 1.1 | 主要建筑工程 | 4802.00 |  |  |  | 4802.00 | 32.01% |
| 1.1.1 | 太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设生产车间 | 1080.00 |  |  |  | 1080.00 | 7.20% |
| 1.1.2 | 仓库 | 615.00 |  |  |  | 615.00 | 4.10% |
| 1.1.3 | 办公楼 | 1040.00 |  |  |  | 1040.00 | 6.93% |
| 1.1.4 | 职工公寓楼 | 1152.00 |  |  |  | 1152.00 | 7.68% |
| 1.1.5 | 铝艺护栏生产车间 | 495.00 |  |  |  | 495.00 | 3.30% |
| 1.1.6 | 高端合金系统门窗、五金件生产车间 | 420.00 |  |  |  | 420.00 | 2.80% |
| 1.2 | 公共设施 | 739.25 |  |  |  | 739.25 | 4.93% |
| 1.2.1 | 厂区道路工程 | 318.50 |  |  |  | 318.50 | 2.12% |
| 1.2.2 | 厂区绿化工程 | 69.75 |  |  |  | 69.75 | 0.47% |
| 1.2.3 | 厂区围墙及亮化工程 | 156.00 |  |  |  | 156.00 | 1.04% |
| 1.2.4 | 辅助配套管网等工程 | 195.00 |  |  |  | 195.00 | 1.30% |
| 2 | 设备及安装费用 | 0.00 | 5570.00 | 551.00 | 0.00 | 6121.00 | 40.81% |
| 2.1 | 主要生产设备及配套设备 |  | 5570.00 | 551.00 |  | 6121.00 | 40.81% |
| 3 | 土地费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 5.00% |
| 3.1 | 土地费 |  |  |  | 750.00 | 750.00 | 5.00% |
| 4 | 其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.22 | 333.22 | 2.22% |
| 4.1 | 勘察设计费 |  |  |  | 116.62 | 116.62 | 0.78% |
| 4.2 | 施工图审查费 |  |  |  | 11.66 | 11.66 | 0.08% |
| 4.3 | 建设单位管理费 |  |  |  | 93.30 | 93.30 | 0.62% |
| 4.4 | 工程建设监理费 |  |  |  | 81.64 | 81.64 | 0.54% |
| 4.5 | 报告编制费 |  |  |  | 30.00 | 30.00 | 0.20% |
|  | 小计（1+2+3+4） | 5541.25 | 5570.00 | 551.00 | 1083.22 | 12745.47 | 84.97% |
| 5 | 预备费用 |  |  |  | 254.53 | 254.53 | 1.70% |
| 5.1 | 基本预备费 |  |  |  | 254.53 | 254.53 | 1.70% |
| 6 | 建设投资（1+2+3+4+5） | 5541.25 | 5570.00 | 551.00 | 77.00 | 13000.00 | 86.67% |

## 7.2流动资金估算

本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需铺底流动资金2000.00万元。

## 7.3资金筹措

本项目总投资资金15000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。

## 7.4项目投资总额

本项目总投资15000.00万元，具体资金投向如下表：

总投资估算表                      单位：万元

| 序 号 | 工程或费用名称 | 估 算 价 值 |  |  |  |  | 占总投资的比例 | 技 术 经 济 指 标 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合 计 |  | 单位 | 工程量 | 指标(元） |  |
| 1 | 建筑工程费用 | 5541.25 |  |  |  | 5541.25 | 36.94% |  | 26200.00 |  |  |
| 1.1 | 主要建筑工程 | 4802.00 |  |  |  | 4802.00 | 32.01% | ㎡ | 26200.00 |  |  |
| 1.1.1 | 太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设生产车间 | 1080.00 |  |  |  | 1080.00 | 7.20% | ㎡ | 7200.00 | 1500.00 |  |
| 1.1.2 | 仓库 | 615.00 |  |  |  | 615.00 | 4.10% | ㎡ | 4100.00 | 1500.00 |  |
| 1.1.3 | 办公楼 | 1040.00 |  |  |  | 1040.00 | 6.93% | ㎡ | 4000.00 | 2600.00 |  |
| 1.1.4 | 职工公寓楼 | 1152.00 |  |  |  | 1152.00 | 7.68% | ㎡ | 4800.00 | 2400.00 |  |
| 1.1.5 | 铝艺护栏生产车间 | 495.00 |  |  |  | 495.00 | 3.30% | ㎡ | 3300.00 | 1500.00 |  |
| 1.1.6 | 高端合金系统门窗、五金件生产车间 | 420.00 |  |  |  | 420.00 | 2.80% | ㎡ | 2800.00 | 1500.00 |  |
| 1.2 | 公共设施 | 739.25 |  |  |  | 739.25 | 4.93% |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 厂区道路工程 | 318.50 |  |  |  | 318.50 | 2.12% | ㎡ | 9100.00 | 350.00 |  |
| 1.2.2 | 厂区绿化工程 | 69.75 |  |  |  | 69.75 | 0.47% | ㎡ | 4500.00 | 155.00 |  |
| 1.2.3 | 厂区围墙及亮化工程 | 156.00 |  |  |  | 156.00 | 1.04% | 项 | 1 |  |  |
| 1.2.4 | 辅助配套管网等工程 | 195.00 |  |  |  | 195.00 | 1.30% | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 设备及安装费用 | 0.00 | 5570.00 | 551.00 | 0.00 | 6121.00 | 40.81% |  |  |  |  |
| 2.1 | 主要生产设备及配套设备 |  | 5570.00 | 551.00 |  | 6121.00 | 40.81% |  |  |  |  |
| 3 | 土地费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 5.00% |  |  |  |  |
| 3.1 | 土地费 |  |  |  | 750.00 | 750.00 | 5.00% | 亩 | 50.00 | 15.00 | 万元/亩 |
| 4 | 其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.22 | 333.22 | 2.22% |  |  |  |  |
| 4.1 | 勘察设计费 |  |  |  | 116.62 | 116.62 | 0.78% | 万元 | 11662.25 | 1.00% |  |
| 4.2 | 施工图审查费 |  |  |  | 11.66 | 11.66 | 0.08% | 万元 | 11662.25 | 0.10% |  |
| 4.3 | 建设单位管理费 |  |  |  | 93.30 | 93.30 | 0.62% | 万元 | 11662.25 | 0.80% |  |
| 4.4 | 工程建设监理费 |  |  |  | 81.64 | 81.64 | 0.54% | 万元 | 11662.25 | 0.70% |  |
| 4.5 | 报告编制费 |  |  |  | 30.00 | 30.00 | 0.20% |  |  |  |  |
|  | 小计（1+2+3+4） | 5541.25 | 5570.00 | 551.00 | 1083.22 | 12745.47 | 84.97% |  |  |  |  |
| 5 | 预备费用 |  |  |  | 254.53 | 254.53 | 1.70% |  |  |  |  |
| 5.1 | 基本预备费 |  |  |  | 254.53 | 254.53 | 1.70% | 万元 | 12745.47 | 2.0% |  |
| 6 | 建设投资（1+2+3+4+5） | 5541.25 | 5570.00 | 551.00 | 77.00 | 13000.00 | 86.67% |  |  |  |  |
| 7 | 建设期利息 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |  |  |
| 8 | 铺底流动资金 |  |  |  | 2000.00 | 2000.00 | 13.33% |  |  |  |  |
| 9 | 项目总投资 | 5541.25 | 5570.00 | 551.00 | 2077.00 | 15000.00 | 100.00% |  |  |  |  |

# 第八章 财务及经济评价

## 8.1总成本费用估算

### 8.1.1基本数据的确立

1、产品价格

产品销售确定原则：参考国内市场销售价格以及项目方提供的参考报价，确定本项目产品的销售价格。

本项目主要产品及价格为：太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设系列产品，达产年设计生产能力为XXXX。

2、生产负荷

项目运营期第一年负荷率为达产年的50%，第二年达到80%，第三年达到100%运营。

3、其他计算参数

其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：

| 名称 | 计算参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 固定资产折旧 | 房屋建筑物50年，机器设备10年 | 平均年限法计算，净残值5% |
| 摊销 | 土地摊销为30年，其他费用摊销年限为5年 |  |
| 人员工资 | 共计155人，工资标准为管理人员120000元/年，技术人员120000元/年，普通工人50000元/年，后勤人员45000元/年 | 管理人员15人，技术人员15人，普通工人110人，后勤人员15人 |
| 修理费 | 4% | 设备购置额度为基数 |
| 销售费用 | 3% | 基数为销售收入 |
| 管理费用 | 3% | 基数为销售收入，参照公司营运经验，包括高级管理人员工资及福利 |
| 税收 | 项目各种税金按国家现行税法执行 | 城建税7%，教育附加5%，增值税13%，所得税税率为25%。 |

### 8.1.2产品成本

成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。

1.外购原辅料、燃料及动力费等

- 外购原材料费用：项目建成达产后，年外购主要生产原材料折合成品30万平方米计算，475元/平方米；

- 外购辅料费用：按照销售收入费用的5%计提；

- 水费：年消耗1.09万吨水，4.5元/吨；

- 电费：年消耗290.30万度电，0.8元/度。

2.财务费用

本项目无财务费用。

3．其他费用

- 管理费用：按照收入的3%计取；

- 销售费用：按照收入的3%计取。

4.可变成本和固定成本

计算期内项目平均可变成本为14077.07万元，平均固定成本为1854.14万元。

5.经营成本

经估算，项目年均经营成本费用为15495.03万元。

6.总成本费用

经估算，项目年均总成本费用为15931.22万元。

### 8.1.3平均产品利润

本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额3446.83万元。

## 8.2财务评价

### 8.2.1项目投资回收期

财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析结果如下：

| 序号 | 项目（税后） | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 财务内部收益率(%) | 17.58% |
| 2 | 财务净现值(ic=8%)万元 | 8808.01 |
| 3 | 投资回报期(年) | 6.50 |

### 8.2.2项目投资利润率

本项目在整个计算期内将实现年平均利润3446.83万元，项目投入总资金15000.00万元。经测算，项目投资利润率为22.98%。

### 8.2.3不确定性分析

- 盈亏平衡分析

盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算，项目盈亏平衡点（BEP）如下：

BEP=年固定总成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×年处理量能力＝41.77%。

分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的41.77%，项目就可以保本运营。说明项目对市场需求变化的适应能力较强，有相当强的市场竞争力。

## 8.3经济效益评价结论

| 经济评价结果汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数据和指标 |
| 一 | 主要数据 |  |  |
| 1 | 达产年年产值 | 万元 | 24000.00 |
| 2 | 年均销售收入 | 万元 | 20290.91 |
| 3 | 年平均利润总额 | 万元 | 3446.83 |
| 4 | 年均城建费及附加 | 万元 | 97.81 |
| 5 | 年均增值税 | 万元 | 815.06 |
| 6 | 项目总投资 | 万元 | 15000.00 |
| 7 | 项目定员 | 人 | 155 |
| 8 | 建设期 | 年 | 1 |
| 二 | 主要评价指标 |  |  |
| 1 | 项目投资利润率 | % | 22.98% |
| 2 | 项目投资利税率 | % | 29.06% |
| 3 | 税后财务内部收益率 | % | 17.58% |
| 4 | 税前财务内部收益率 | % | 23.31% |
| 5 | 税后财务净现值(ic=8%) | 万元 | 8808.01 |
| 6 | 税前财务净现值(ic=8%) | 万元 | 14504.73 |
| 7 | 投资回收期(税后)含建设期 | 年 | 6.50 |
| 8 | 投资回收期(税前)含建设期 | 年 | 5.46 |
| 9 | 盈亏平衡点 | % | 41.77% |

经济指标可以看出，项目年均销售收入20290.91万元，年均利润总额为3446.83万元，项目投资利润率为22.98%，税后财务内部收益率17.58%。盈亏平衡分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险，但从财务评价的角度来看，该项目可行。

# 第九章 风险分析及规避

## 9.1项目风险因素

### 9.1.1不可抗力因素风险

不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。

### 9.1.2技术风险

技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成熟度、与商品化的差距，以及产品的生产设备和专业技术人才的能力，很难保证将来不被超越。

本项目的技术风险是：（一）生产设备的工作效率；（二）生产工艺的环保性能。（三）技术人员的专业知识和操作能力。

### 9.1.3市场风险

在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。任何一项产品都有一定的时限性，产品设计试制到商品化投放市场的时间不能太长，必须把握机会迅速发展。

### 9.1.4资金管理风险

本次募集资金投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。

## 9.2风险规避对策

针对上述风险，项目责任方将采取以下对策加以规避：

### 9.2.1不可抗力因素风险规避对策

本项目针对可能出现的不可抗力风险，采取了严密的防范预警措施：项目方将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。

### 9.2.2技术风险规避对策

项目将采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化生产工艺，挖掘自身潜力，打造自己的核心竞争力。

### 9.2.3市场风险规避对策

针对此风险，项目公司将仔细研究消费市场的特点，加强产品开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构；时刻关注业内技术水平，充分发挥技术创新的优势，增加科技含量高、附加值高的产品的生产和推广。生产符合市场需求的产品，从而占领市场，达到化解市场风险的目的。

### 9.2.4资金管理风险规避对策

项目公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全；加强技术升级、生产销售等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。本次资金投向已经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证，项目实施后会进一步提高项目企业的经济效益和社会效益。

# 第十章 结论与建议

## 10.1结论

综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。

## 10.2建议

本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。项目运营过程中，要努力开拓市场，增加销量，及时掌握原料及产品市场价格波动情况，加强管理，提高效益。

# 附 表

## 附表1 销售收入预测表

销售收入预测表                         单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 一 | 年销售收入 | 223,200 | - | 12,000.00 | 19,200.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
|  | 负荷率 |  | 0% | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 太阳能光伏玻璃及LOW-E节能玻璃深加工建设 | 223,200 | - | 12,000.00 | 19,200.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
|  | 单价（元/平方米） | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
|  | 数量(万平方米/年） | 30.00 | - | 15.00 | 24.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
|  | 销项税额 |  | - | 1,380.53 | 2,208.85 | 2,761.06 | 2,761.06 | 2,761.06 | 2,761.06 | 2,761.06 | 2,761.06 | 2,761.06 | 2,761.06 |
| 二 | 城建费与附加 |  | - | 57.84 | 92.55 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 |
|  | 城市维护建设费 |  | - | 33.74 | 53.99 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 67.48 |
|  | 教育费附加 |  | - | 24.10 | 38.56 | 48.20 | 48.20 | 48.20 | 48.20 | 48.20 | 48.20 | 48.20 | 48.20 |
| 三 | 增值税 |  | - | 482.02 | 771.24 | 964.05 | 964.05 | 964.05 | 964.05 | 964.05 | 964.05 | 964.05 | 964.05 |
|  | 销项税额 |  | - | 1,380.53 | 2,208.85 | 2,761.06 | 2,761.06 | 2,761.06 | 2,761.06 | 2,761.06 | 2,761.06 | 2,761.06 | 2,761.06 |
|  | 进项税额 |  | - | 898.51 | 1,437.61 | 1,797.02 | 1,797.02 | 1,797.02 | 1,797.02 | 1,797.02 | 1,797.02 | 1,797.02 | 1,797.02 |

## 附表2 总成本表

总成本费用估算表                             单位：万元

| 序号 | 项目 | 建设期 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 原辅料 | - | 7,725.00 | 12,360.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | 15,450.00 |
| 1.1 | 原料 | - | 7,125.00 | 11,400.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 |
| 1.2 | 辅料 | - | 600.00 | 960.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 2 | 燃气能源 | - | 118.58 | 189.72 | 237.15 | 237.15 | 237.15 | 237.15 | 237.15 | 237.15 | 237.15 | 237.15 |
| 3 | 劳动工资 | - | 488.75 | 782.00 | 977.50 | 977.50 | 977.50 | 977.50 | 977.50 | 977.50 | 977.50 | 977.50 |
| 4 | 修理费 | - | 111.40 | 178.24 | 222.80 | 222.80 | 222.80 | 222.80 | 222.80 | 222.80 | 222.80 | 222.80 |
| 5 | 折旧费 | - | 396.03 | 396.03 | 396.03 | 396.03 | 396.03 | 396.03 | 396.03 | 396.03 | 396.03 | 396.03 |
| 6 | 摊销费用 | - | 142.55 | 142.55 | 142.55 | 142.55 | 142.55 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 7 | 其他费用 | - | 720.00 | 1,152.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 |
| 7.1 | 销售费用 | - | 360.00 | 576.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
| 7.2 | 管理费用 | - | 360.00 | 576.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
| 7.3 | 财务费用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3.1 | 利息支出 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3.2 | 流动资金借款利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 | 建设资金借款利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 总成本 | - | 9,702.31 | 15,200.54 | 18,866.03 | 18,866.03 | 18,866.03 | 18,748.48 | 18,748.48 | 18,748.48 | 18,748.48 | 18,748.48 |
| 8.1 | 可变成本 | - | 8,325.15 | 13,320.24 | 16,650.30 | 16,650.30 | 16,650.30 | 16,650.30 | 16,650.30 | 16,650.30 | 16,650.30 | 16,650.30 |
| 8.2 | 固定成本 | - | 1,377.16 | 1,880.30 | 2,215.73 | 2,215.73 | 2,215.73 | 2,098.18 | 2,098.18 | 2,098.18 | 2,098.18 | 2,098.18 |
| 9 | 经营成本 | - | 9,163.73 | 14,661.96 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 |
| 10 | 付现成本 | - | 9,163.73 | 14,661.96 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 |

## 附表3 外购原材料表

外购原材料表                                  单位:万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 原材料费用 | 132,525.00 | - | 7,125.00 | 11,400.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 |
|  | 负荷率 |  | 0% | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1 | 生产原料成本 | 132,525 | - | 7,125.00 | 11,400.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 14,250.00 |
|  | 单价（元/平方米） | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 |
|  | 数量(万平方米/年） | 30.00 | - | 15.00 | 24.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
|  | 进项税额 | 15,246.24 | - | 819.69 | 1,311.50 | 1,639.38 | 1,639.38 | 1,639.38 | 1,639.38 | 1,639.38 | 1,639.38 | 1,639.38 | 1,639.38 |
| 2 | 其他辅料费用 | 11,160.00 | - | 600.00 | 960.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
|  | 进项税额 | 1,283.89 | - | 69.03 | 110.44 | 138.05 | 138.05 | 138.05 | 138.05 | 138.05 | 138.05 | 138.05 | 138.05 |
| 3 | 原材料辅料合计 | 143,685.00 | - | 7,725.00 | 12,360.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | 15,450.00 |
| 4 | 外购原材料进项税合计 | 16,530.13 | - | 888.72 | 1,421.95 | 1,777.43 | 1,777.43 | 1,777.43 | 1,777.43 | 1,777.43 | 1,777.43 | 1,777.43 | 1,777.43 |

## 附表4 外购燃料及动力费表

外购燃料及动力费表                        单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 负荷率 |  | 0% | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 燃料费 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 单价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 数量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 进项税额 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 动力费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 动力费（电) | 2159.86 | 0.00 | 116.12 | 185.79 | 232.24 | 232.24 | 232.24 | 232.24 | 232.24 | 232.24 | 232.24 | 232.24 |
|  | 单价（元/度） | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
|  | 数量(万度） | 290.30 | 0.00 | 145.15 | 232.24 | 290.30 | 290.30 | 290.30 | 290.30 | 290.30 | 290.30 | 290.30 | 290.30 |
|  | 进项税额 | 178.34 | 0.00 | 9.59 | 15.34 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 |
| 2.2 | 动力费（新鲜水） | 45.65 | 0.00 | 2.45 | 3.93 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
|  | 单价（元/M3） | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
|  | 数量(万M3） | 1.09 | 0.00 | 0.55 | 0.87 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
|  | 进项税额 | 3.77 | 0.00 | 0.20 | 0.32 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 3 | 外购燃料及动力费 | 2205.52 | 0.00 | 118.58 | 189.72 | 237.15 | 237.15 | 237.15 | 237.15 | 237.15 | 237.15 | 237.15 | 237.15 |
| 4 | 外购燃料及动力进项税额合计 | 182.11 | 0.00 | 9.79 | 15.67 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |

## 附表5 工资及福利表

工资及福利表                           单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 负荷率 |  | 0% | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 工人工资及福利费 |  | - | 275.00 | 440.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
|  | 人均工资福利(元/年） | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|  | 人数 | 110 | - | 55 | 88 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 2 | 管理人员工资额 |  | - | 90.00 | 144.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
|  | 人均工资福利(元/年） | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
|  | 人数 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | 技术人员工资额 |  | - | 90.00 | 144.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
|  | 人均工资福利(元/年） | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
|  | 人数 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | 辅助生产及其他人员工资额 |  | - | 33.75 | 54.00 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 |
|  | 人均工资福利(元/年） | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
|  | 人数 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | 合计 |  | - | 488.75 | 782.00 | 977.50 | 977.50 | 977.50 | 977.50 | 977.50 | 977.50 | 977.50 | 977.50 |

## 附表6 利润与利润分配表

利润与利润分配表                               单位:万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 销售(营业)收入 |  | - | 12,000.00 | 19,200.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 2 | 城建费及附加 |  | - | 57.84 | 92.55 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 |
| 3 | 增值税 |  | - | 482.02 | 771.24 | 964.05 | 964.05 | 964.05 | 964.05 | 964.05 | 964.05 | 964.05 | 964.05 |
| 4 | 总成本费用 |  | - | 9,702.31 | 15,200.54 | 18,866.03 | 18,866.03 | 18,866.03 | 18,748.48 | 18,748.48 | 18,748.48 | 18,748.48 | 18,748.48 |
| 5 | 利润总额 |  | - | 1,757.83 | 3,135.67 | 4,054.23 | 4,054.23 | 4,054.23 | 4,171.78 | 4,171.78 | 4,171.78 | 4,171.78 | 4,171.78 |
| 6 | 弥补以前年度亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应纳税所得额 |  | - | 1,757.83 | 3,135.67 | 4054.23 | 4054.23 | 4054.23 | 4171.78 | 4171.78 | 4171.78 | 4171.78 | 4171.78 |
| 8 | 所得税 |  | - | 439.46 | 783.92 | 1,013.56 | 1,013.56 | 1,013.56 | 1,042.95 | 1,042.95 | 1,042.95 | 1,042.95 | 1,042.95 |
| 9 | 税后利润 |  | - | 1,318.37 | 2,351.75 | 3040.68 | 3040.68 | 3040.68 | 3128.84 | 3128.84 | 3128.84 | 3128.84 | 3128.84 |
| 10 | 提取盈余公积金和公益金 |  | - | 131.84 | 235.18 | 304.07 | 304.07 | 304.07 | 312.88 | 312.88 | 312.88 | 312.88 | 312.88 |
| 11 | 可供分配利润 |  | - | 1,186.53 | 2,116.58 | 2736.61 | 2736.61 | 2736.61 | 2815.95 | 2815.95 | 2815.95 | 2815.95 | 2815.95 |
| 12 | 应付利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 未分配利润 |  | - | 1,186.53 | 2,116.58 | 2736.61 | 2736.61 | 2736.61 | 2815.95 | 2815.95 | 2815.95 | 2815.95 | 2815.95 |
| 14 | 累计未分配利润 |  | - | 1,186.53 | 3,303.11 | 6039.72 | 8776.33 | 11512.94 | 14328.89 | 17144.84 | 19960.80 | 22776.75 | 25592.71 |

## 附表7 固定资产折旧费用表

固定资产折旧费用表                               单位:万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 折旧率 | 建设期 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 房屋建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 原值 | 5541.25 | 1.90% |  | 5541.25 | 5541.25 | 5541.25 | 5541.25 | 5541.25 | 5541.25 | 5541.25 | 5541.25 | 5541.25 | 5541.25 |
| 1.2 | 折旧费 | 1052.84 |  |  | 105.28 | 105.28 | 105.28 | 105.28 | 105.28 | 105.28 | 105.28 | 105.28 | 105.28 | 105.28 |
| 1.3 | 净值 | 4488.41 |  |  | 5435.97 | 5330.68 | 5225.40 | 5120.12 | 5014.83 | 4909.55 | 4804.26 | 4698.98 | 4593.70 | 4488.41 |
| 2 | 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 原值 | 6121.00 | 4.75% |  | 6121.00 | 6121.00 | 6121.00 | 6121.00 | 6121.00 | 6121.00 | 6121.00 | 6121.00 | 6121.00 | 6121.00 |
| 2.2 | 折旧费 | 2907.48 |  |  | 290.75 | 290.75 | 290.75 | 290.75 | 290.75 | 290.75 | 290.75 | 290.75 | 290.75 | 290.75 |
| 2.3 | 净值 | 3213.53 |  |  | 5830.25 | 5539.51 | 5248.76 | 4958.01 | 4667.26 | 4376.52 | 4085.77 | 3795.02 | 3504.27 | 3213.53 |
| 3 | 合计(1+2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 原值 | 11662.25 |  |  | 11662.25 | 11662.25 | 11662.25 | 11662.25 | 11662.25 | 11662.25 | 11662.25 | 11662.25 | 11662.25 | 11662.25 |
| 3.2 | 折旧费 | 3960.31 |  |  | 396.03 | 396.03 | 396.03 | 396.03 | 396.03 | 396.03 | 396.03 | 396.03 | 396.03 | 396.03 |
| 3.3 | 净值 | 7701.94 |  |  | 11266.22 | 10870.19 | 10474.16 | 10078.13 | 9682.09 | 9286.06 | 8890.03 | 8494.00 | 8097.97 | 7701.94 |

## 附表8 无形资产及递延资产摊销表

无形资产及递延资产摊销表                     单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 折旧率 | 建设期 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 土地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 原值 | 750.00 | 3.33% |  | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 1.2 | 摊销费 | 250.00 |  | - | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 1.3 | 净值 | 500.00 |  | - | 725.00 | 700.00 | 675.00 | 650.00 | 625.00 | 600.00 | 575.00 | 550.00 | 525.00 | 500.00 |
| 2 | 无形资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 原值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 摊销费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 净值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他资产费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 原值 | 587.75 | 20% |  | 587.75 | 587.75 | 587.75 | 587.75 | 587.75 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 摊销费 | 587.75 |  |  | 117.55 | 117.55 | 117.55 | 117.55 | 117.55 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 净值 | - |  |  | 470.20 | 352.65 | 235.10 | 117.55 | - |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 原值 | 1,337.75 |  | - | 1,337.75 | 1,337.75 | 1,337.75 | 1,337.75 | 1,337.75 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 4.2 | 摊销费 | 837.75 |  | - | 142.55 | 142.55 | 142.55 | 142.55 | 142.55 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 4.3 | 净值 | 500.00 |  | - | 1,195.20 | 1,052.65 | 910.10 | 767.55 | 625.00 | 600.00 | 575.00 | 550.00 | 525.00 | 500.00 |

## 附表9 流动资金估算表

流动资金估算表                            单位：万元

| 序号 | 项目 | 最低周转天数 | 周转次数 | 建设期 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 流动资产 |  |  | 0.00 | 2427.60 | 3959.22 | 4936.64 | 4949.02 | 4949.02 | 4949.02 | 4949.02 | 4949.02 | 4949.02 | 4949.02 |
| 1.1 | 应收帐款 | 30 | 12 | 0.00 | 1000.00 | 1600.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 1.2 | 存货 |  |  | 0.00 | 1360.45 | 2251.77 | 2802.34 | 2814.72 | 2814.72 | 2814.72 | 2814.72 | 2814.72 | 2814.72 | 2814.72 |
| 1.2.1 | 原材料 | 20 | 18 | 0.00 | 429.17 | 686.67 | 858.33 | 858.33 | 858.33 | 858.33 | 858.33 | 858.33 | 858.33 | 858.33 |
| 1.2.2 | 在产品 | 20 | 18 | 0.00 | 422.19 | 750.55 | 925.81 | 938.19 | 938.19 | 938.19 | 938.19 | 938.19 | 938.19 | 938.19 |
| 1.2.3 | 产成品 | 20 | 18 | 0.00 | 509.10 | 814.55 | 1,018.19 | 1018.19 | 1018.19 | 1018.19 | 1018.19 | 1018.19 | 1018.19 | 1018.19 |
| 1.3 | 现金 | 20 | 18 | 0.00 | 67.15 | 107.44 | 134.31 | 134.31 | 134.31 | 134.31 | 134.31 | 134.31 | 134.31 | 134.31 |
| 1.4 | 预付账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 流动负债 |  |  | 0.00 | 348.60 | 557.77 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 |
| 2.1 | 应付账款 | 16 | 23 | 0.00 | 348.60 | 557.77 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 |
| 2.2 | 预收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 流动资金(1-2) |  |  | 0.00 | 2079.00 | 3401.45 | 4239.44 | 4251.82 | 4251.82 | 4251.82 | 4251.82 | 4251.82 | 4251.82 | 4251.82 |
| 4 | 流动资金当期增加额 |  |  | 0.00 | 2079.00 | 1322.45 | 837.99 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 附表10 资产负债表

资产负债表                            单位：万元

| 序号 | 项目 | 建设期 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 资产 | 15000.00 | 16666.97 | 19227.89 | 22408.00 | 25448.68 | 28489.36 | 31618.19 | 34747.03 | 37875.87 | 41004.71 | 44133.55 |
| 1.1 | 流动资产总额 | 2000.00 | 4205.55 | 7305.05 | 11023.75 | 14603.01 | 18182.26 | 21732.13 | 25282.00 | 28831.87 | 32381.74 | 35931.61 |
| 1.1.1 | 应收帐款 | 0.00 | 1000.00 | 1600.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 1.1.2 | 存货 | 0.00 | 1360.45 | 2251.77 | 2802.34 | 2814.72 | 2814.72 | 2814.72 | 2814.72 | 2814.72 | 2814.72 | 2814.72 |
| 1.1.3 | 现金 | 0.00 | 67.15 | 107.44 | 134.31 | 134.31 | 134.31 | 134.31 | 134.31 | 134.31 | 134.31 | 134.31 |
| 1.1.4 | 预付账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 累计盈余资金 | 2000.00 | 1777.95 | 3345.83 | 6087.10 | 9653.98 | 13233.24 | 16783.11 | 20332.98 | 23882.85 | 27432.72 | 30982.59 |
| 1.2 | 在建工程 | 13000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 固定资产净值 | 0.00 | 11266.22 | 10870.19 | 10474.16 | 10078.13 | 9682.09 | 9286.06 | 8890.03 | 8494.00 | 8097.97 | 7701.94 |
| 1.4 | 无形资产及其他资产净值 | 0.00 | 1195.20 | 1052.65 | 910.10 | 767.55 | 625.00 | 600.00 | 575.00 | 550.00 | 525.00 | 500.00 |
| 2 | 负债及投资人权益合计 | 15000.00 | 16666.97 | 19227.89 | 22408.00 | 25448.68 | 28489.36 | 31618.19 | 34747.03 | 37875.87 | 41004.71 | 44133.55 |
| 2.1 | 流动负债总额 | 0.00 | 348.60 | 557.77 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 |
| 2.1.1 | 短期借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 应付账款 | 0.00 | 348.60 | 557.77 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 |
| 2.1.3 | 预售账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 建设投资借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | 流动资金借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 负债小计（2.1+2.2+2.3） | 0.00 | 348.60 | 557.77 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 | 697.21 |
| 2.5 | 投资人权益 | 15000.00 | 16318.37 | 18670.12 | 21710.80 | 24751.47 | 27792.15 | 30920.99 | 34049.82 | 37178.66 | 40307.50 | 43436.34 |
| 2.5.1 | 资本金 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 2.5.2 | 累计储备金和企业发展基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | 累计盈余公积金 | - | 131.84 | 367.01 | 671.08 | 975.15 | 1,279.22 | 1,592.10 | 1,904.98 | 2,217.87 | 2,530.75 | 2,843.63 |
| 2.5.4 | 累计未分配利润 | - | 1,186.53 | 3,303.11 | 6039.72 | 8776.33 | 11512.94 | 14328.89 | 17144.84 | 19960.80 | 22776.75 | 25592.71 |

## 附表11 资本金现金流量表

资本金现金流量表                       单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 现金流入 | 232,901.94 | - | 12,000.00 | 19,200.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 33,701.94 |
| 1.1 | 销售(营业)收入 | 223,200.00 | - | 12,000.00 | 19,200.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 | 7,701.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,701.94 |
| 1.3 | 回收流动资金 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000.00 |
| 1.4 | 其他现金收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 195,999.96 | 15,000.00 | 9,661.03 | 15,538.43 | 19,456.70 | 19,456.70 | 19,456.70 | 19,486.08 | 19,486.08 | 19,486.08 | 19,486.08 | 19,486.08 |
| 2.1 | 项目资本金 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 借款本金偿还 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | 借款利息支付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | 经营成本 | 170,445.31 | - | 9,163.73 | 14,661.96 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 |
| 2.5 | 城建费及附加 | 1,075.88 | - | 57.84 | 92.55 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 |
| 2.6 | 所得税 | 9,478.78 | - | 439.46 | 783.92 | 1,013.56 | 1,013.56 | 1,013.56 | 1,042.95 | 1,042.95 | 1,042.95 | 1,042.95 | 1,042.95 |
| 2.7 | 维持运营投资 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 其他现金流出 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 净现金流量 |  | -15,000.00 | 2,338.97 | 3,661.57 | 4,543.30 | 4,543.30 | 4,543.30 | 4,513.92 | 4,513.92 | 4,513.92 | 4,513.92 | 14,215.85 |
| 2.10 | 累计净现金流量 |  | -15,000.00 | -12,661.02 | -8,999.45 | -4,456.15 | 87.15 | 4,630.46 | 9,144.37 | 13,658.29 | 18,172.21 | 22,686.12 | 36,901.98 |
| 2.11 | 累计贴现净现金流量 |  | -13,888.89 | -11,883.59 | -8,976.92 | -5,637.46 | -2,545.36 | 317.69 | 2,951.52 | 5,390.25 | 7,648.33 | 9,739.15 | 15,836.08 |

## 附表12 财务计划现金流量表

财务计划现金流量表                       单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 经营活动净现金流量 | 33,234.40 | - | 1,856.95 | 2,890.33 | 3,579.26 | 3,579.26 | 3,579.26 | 3,549.87 | 3,549.87 | 3,549.87 | 3,549.87 | 3,549.87 |
| 1.1 | 现金流入 | 223,200.00 | - | 12,000.00 | 19,200.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 1.1.1 | 营业收入 | 223,200.00 | - | 12,000.00 | 19,200.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 1.1.2 | 增值税销项税额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | 补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 其他流入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 现金流出 | 189,965.60 | - | 10,143.05 | 16,309.67 | 20,420.74 | 20,420.74 | 20,420.74 | 20,450.13 | 20,450.13 | 20,450.13 | 20,450.13 | 20,450.13 |
| 1.2.1 | 经营成本 | 170,445.31 | - | 9,163.73 | 14,661.96 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 |
| 1.2.2 | 营业税金及附加 | 1,075.88 | - | 57.84 | 92.55 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 |
| 1.2.3 | 增值税进项税额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | 增值税 | 8,965.64 | - | 482.02 | 771.24 | 964.05 | 964.05 | 964.05 | 964.05 | 964.05 | 964.05 | 964.05 | 964.05 |
| 1.2.5 | 所得税 | 9,478.78 | - | 439.46 | 783.92 | 1,013.56 | 1,013.56 | 1,013.56 | 1,042.95 | 1,042.95 | 1,042.95 | 1,042.95 | 1,042.95 |
| 1.2.6 | 其他流出 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投资活动净现金流量 | -17,251.81 | -13,000.00 | -2,079.00 | -1,322.45 | -837.99 | -12.38 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 现金流入 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 现金流出 | 17,251.81 | 13,000.00 | 2,079.00 | 1,322.45 | 837.99 | 12.38 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | 建设投资 | 13,000.00 | 13,000.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 维持运营投资 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 流动资金 | 4,251.82 | - | 2,079.00 | 1,322.45 | 837.99 | 12.38 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 | 其他流出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 筹资活动净现金流量 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | 现金流入 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1 | 项目资本金投入 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 长期投资借款 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 流动资金借款 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 债券 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | 短期借款 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | 其他流入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 现金流出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1 | 各种利息支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2 | 偿还债务本金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3 | 应付利润（股利分配） | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | 其他流出 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 净现金流量 | 30,982.59 | 2,000.00 | -222.05 | 1,567.88 | 2,741.27 | 3,566.88 | 3,579.26 | 3,549.87 | 3,549.87 | 3,549.87 | 3,549.87 | 3,549.87 |
| 5 | 累计盈余资金 | 155,512.35 | 2,000.00 | 1,777.95 | 3,345.83 | 6,087.10 | 9,653.98 | 13,233.24 | 16,783.11 | 20,332.98 | 23,882.85 | 27,432.72 | 30,982.59 |

## 附表13 项目投资现金量表

项目投资现金流量表                      单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 现金流入 | 232,901.94 | 0.00 | 12000.00 | 19200.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 33701.94 |
| 1.1 | 营业收入 | 223,200.00 | 0.00 | 12000.00 | 19200.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
| 1.2 | 补贴收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 回收固定资产余值 | 7,701.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7701.94 |
| 1.4 | 回收流动资金 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000.00 |
| 1.5 | 其他现金收入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目间接收益 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 197,738.63 | 13000.00 | 11782.59 | 16848.20 | 20245.17 | 19419.56 | 19407.18 | 19407.18 | 19407.18 | 19407.18 | 19407.18 | 19407.18 |
| 2.1 | 建设投资(不含建设期利息) | 13,000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 流动资金 | 4,251.82 | 0.00 | 2079.00 | 1322.45 | 837.99 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | 经营成本 | 170,445.31 | - | 9,163.73 | 14,661.96 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 | 18,327.45 |
| 2.4 | 城建费及附加 | 1,075.88 | - | 57.84 | 92.55 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 |
| 2.5 | 增值税 | 8,965.64 | - | 482.02 | 771.24 | 964.05 | 964.05 | 964.05 | 964.05 | 964.05 | 964.05 | 964.05 | 964.05 |
| 2.6 | 维持运营投资 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 其他现金流出 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目间接费用 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 所得税前净现金流量(1-2) | 35,163.30 | -13000.00 | 217.41 | 2351.80 | 3754.83 | 4580.44 | 4592.82 | 4592.82 | 4592.82 | 4592.82 | 4592.82 | 14294.75 |
| 4 | 累计所得税前净现金流量 | 48,593.05 | -13000.00 | -12782.59 | -10430.79 | -6675.96 | -2095.52 | 2497.29 | 7090.11 | 11682.92 | 16275.74 | 20868.55 | 35163.30 |
| 5 | 调整所得税 | 9,478.78 | 0.00 | 439.46 | 783.92 | 1013.56 | 1013.56 | 1013.56 | 1042.95 | 1042.95 | 1042.95 | 1042.95 | 1042.95 |
| 6 | 所得税后净现金流量（3-5） | 25,684.52 | -13000.00 | -222.05 | 1567.88 | 2741.27 | 3566.88 | 3579.26 | 3549.87 | 3549.87 | 3549.87 | 3549.87 | 13251.81 |
| 7 | 累计所得税后净现金流量 | 214.30 | -13000.00 | -13222.05 | -11654.17 | -8912.89 | -5346.02 | -1766.76 | 1783.11 | 5332.98 | 8882.85 | 12432.72 | 25684.52 |
| 8 | 折现净现金流量（税后） |  | -12037.04 | -190.37 | 1244.63 | 2014.92 | 2427.56 | 2255.54 | 2071.31 | 1775.82 | 1644.28 | 1522.48 | 5262.47 |
| 9 | 累计折现净现金流量（税后） |  | -12037.04 | -12227.41 | -10982.77 | -8967.86 | -6540.30 | -4284.76 | -2213.44 | -437.63 | 1206.65 | 2729.13 | 7991.60 |

## 附表14 资金来源与运用表

资金来源与运用表                        单位：万元

| 序号 | 项目 | 建设期 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 资金流入 | 15000.00 | 2296.41 | 3674.25 | 4592.82 | 4592.82 | 4592.82 | 4592.82 | 4592.82 | 4592.82 | 4592.82 | 4592.82 |
| 1.1 | 利润总额 | - | 1757.83 | 3135.67 | 4054.23 | 4054.23 | 4054.23 | 4171.78 | 4171.78 | 4171.78 | 4171.78 | 4171.78 |
| 1.2 | 折旧费 | - | 396.03 | 396.03 | 396.03 | 396.03 | 396.03 | 396.03 | 396.03 | 396.03 | 396.03 | 396.03 |
| 1.3 | 摊销费 | - | 142.55 | 142.55 | 142.55 | 142.55 | 142.55 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 1.4 | 长期借款 | 0.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 流动资金借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 项目资本金 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 回收无形资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资金流出 | 13000.00 | 2518.45 | 2106.37 | 1851.54 | 1025.94 | 1013.56 | 1042.95 | 1042.95 | 1042.95 | 1042.95 | 1042.95 |
| 2.1 | 建设投资 | 13000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 建设期利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 流动资金 | - | 2079.00 | 1322.45 | 837.99 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2.4 | 所得税 | - | 439.46 | 783.92 | 1013.56 | 1013.56 | 1013.56 | 1042.95 | 1042.95 | 1042.95 | 1042.95 | 1042.95 |
| 2.6 | 长期借款本金偿还 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 流动资金借款本金偿还 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 其他（股权分红） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 盈余资金 | 2000.00 | -222.05 | 1,567.88 | 2741.27 | 3566.88 | 3579.26 | 3549.87 | 3549.87 | 3549.87 | 3549.87 | 3549.87 |
| 4 | 累计盈余资金 | 2,000.00 | 1,777.95 | 3,345.83 | 6087.10 | 9653.98 | 13233.24 | 16783.11 | 20332.98 | 23882.85 | 27432.72 | 30982.59 |